Damumed Band

Детальный аналитический отчёт

Дата: 31 августа 2026 г. Держатель регистрационного удостоверения: Damumed. Расчётная партия: 10 000 штук. Курс: 465 тенге за доллар (Национальный банк). Горизонт расчёта: 24 месяца от подписания контракта с заводом.

Ключевые показатели: розничная цена 14 990 тенге, себестоимость на складе 4 026 тенге, вложения 58 млн тенге (партия 40 млн плюс регистрация и образцы 18 млн), окупаемость на 21-м месяце, результат к 24-му месяцу +20 млн тенге.

1. Замысел

Продаём не браслет, а медицинский надзор. Устройство идёт с минимальной наценкой, деньги приходят от мониторинга и подписок.

Заказываем в Китае контрактное производство браслета без экрана — по образцу Whoop. Устройство измеряет пульс, вариабельность ритма, насыщение крови кислородом, температуру кожи, сон и активность. Данные идут в приложение Damumed, где появляется раздел «Здоровье», и на панель врача в медицинской информационной системе.

Регистрируем как медицинское изделие, держатель удостоверения — Damumed. Это дольше и дороже, чем продавать фитнес-гаджет, но открывает поликлиники и право говорить о медицине. Носимых устройств с регистрационным удостоверением на рынке Казахстана сегодня нет.

Почему сейчас. С 1 сентября 2026 года новая редакция приказа № ҚР ДСМ-39 обязывает медицинские организации применять носимые устройства и передавать показатели в цифровые системы. Норма вступает в силу — предложения на рынке нет. Программа управления заболеваниями покрывает ровно наши целевые диагнозы — гипертонию, диабет 2 типа и сердечную недостаточность. В ней более миллиона пациентов, а регистрация участников уже идёт через медицинскую информационную систему.

2. Цена

Решение — опустить цену настолько, насколько позволяет экономика. Рекламное утверждение, которое конкурентам нечем перебить: медицинское изделие стоит дешевле обычного фитнес-браслета.

| Что | Цена | Смысл |
| --- | --- | --- |
| Браслет в рознице | 14 990 ₸ | в рассрочку на год — 1 250 ₸/мес |
| Подписка «медицинский надзор» | 690 ₸/мес | ниже любой психологической планки |
| Браслет поликлинике | 6 900 ₸ | оснащение участка без сложных процедур |
| Мониторинг для поликлиники | 500 ₸/пациент/мес | менее трети подушевого норматива |

Где мы встаём на полке (розничные цены, Kaspi, проверено 31 августа 2026):

| Устройство | Цена |
| --- | --- |
| Безымянный браслет | 1 470 ₸ |
| Damumed Band | 14 990 ₸ |
| Huawei Band 10 | 16 890 ₸ |
| Xiaomi Smart Band 10 | 21 989 ₸ |
| Samsung Galaxy Fit3 | 22 299 ₸ |
| Honor Band 9 | 34 880 ₸ |

Whoop 4.0 (169 990 ₸) и Oura Ring 4 (от 199 000 ₸) продаются «серыми» продавцами, без подписки, сервиса и регистрационного удостоверения. Ниша устройств здоровья с медицинским статусом пуста целиком.

Цена мониторинга подобрана так, чтобы возражение «дорого» снималось арифметикой: комплексный подушевой норматив — около 1 675 тенге на прикреплённого в месяц, а один аутсорсный вызов скорой обходится поликлинике в 4 800 тенге. Наблюдение пациента за 500 тенге в месяц дешевле одного такого вызова в девять с половиной раз.

3. Три ценовых уровня

Насколько глубоко имеет смысл опускать цену. Каждый следующий шаг вниз оплачивается размером партии: снижать цену, не увеличивая заказ, — это менять прибыль на убыток.

| Уровень | Розница | Подписка | Поликлинике | Мониторинг | Как читается на полке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Текущий | 14 990 ₸ | 690 ₸ | 6 900 ₸ | 500 ₸ | на треть дешевле Xiaomi Band 10 |
| II. Ниже | 11 990 ₸ | 490 ₸ | 5 500 ₸ | 400 ₸ | вдвое дешевле Xiaomi |
| III. Ещё ниже | 9 990 ₸ | 390 ₸ | 4 500 ₸ | 300 ₸ | ниже порога 10 тысяч |

Результат к 24-му месяцу, млн тенге:

| Уровень | Партия 10 тыс | Партия 20 тыс | Партия 30 тыс |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Текущий | +20,0 | +93,9 | +167,9 |
| II. Ниже | −3,4 | +47,2 | +97,8 |
| III. Ещё ниже | −20,8 | +12,5 | +45,7 |

Сопутствующие показатели:

| Уровень | Мин. партия | Предел закупочной цены | Сервис в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Текущий | 7 500 шт | 11,5 $ | 4,1 млн ₸ |
| II. Ниже | 10 750 шт | 12,4 $ | 3,2 млн ₸ |
| III. Ещё ниже | 16 250 шт | 8,8 $ | 2,5 млн ₸ |

Что теряется вместе с ценой. Дело не только в прибыли за два года. Уровень III оставляет узкий запас по закупочной цене: если завод даст 8,8 доллара вместо 7,5 — а это внутри обычного переговорного разброса, — проект уходит в ноль. Уровень I держит до 11,5 доллара и переживает и подорожание, и провал одного канала продаж. Второе — выручка от мониторинга: 4,1 млн тенге в месяц на уровне I против 2,5 млн на уровне III. За три года после распродажи партии разница составляет 60 млн тенге, то есть больше, чем вся прибыль от первой партии.

Рекомендация. Уровень I на партии 10 000 либо уровень II на партии 20 000. Первый вариант — осторожный вход с проверкой спроса. Второй — ставка на охват: цена вдвое ниже Xiaomi даёт прибыль почти вдвое больше, но требует вдвое большего закупа и заранее найденных поликлиник. Уровень III имеет смысл только как инструмент госзакупа: если появляется централизованный заказ на 20–30 тысяч устройств, цена ниже 10 тысяч тенге снимает вопросы о цене вообще. Как розничная цена первой партии он не оправдан.

4. Экономика

Низкая цена возможна потому, что программную часть делает команда Damumed. Вложения помимо партии — только регистрация и образцы.

Себестоимость одного устройства на складе в Казахстане:

| Составляющая | Сумма |
| --- | --- |
| Цена завода (7,5 доллара) | 3 488 ₸ |
| Упаковка и маркировка | 279 ₸ |
| Логистика | 186 ₸ |
| Пошлина 2% | 73 ₸ |
| Итого на складе | 4 026 ₸ |
| С резервом на брак 3% | 4 150 ₸ |

Закупочная цена 7,5 доллара — нижняя граница диапазона заводов (7,4–13 доллара) и цель переговоров. Налог на добавленную стоимость при импорте (5% в 2026 году для медизделий с удостоверением) зачётный и в себестоимость не входит.

Деньги во времени. Первые 15 месяцев — вложения без выручки: производство, регистрация, разработка. Продажи начинаются после получения удостоверения и растекаются на шесть месяцев. Выход в ноль — 21-й месяц. Дальше работает выручка от мониторинга и подписок, которая не заканчивается вместе с партией: накопленный результат к 36-му месяцу — около 51 млн тенге.

Чувствительность к закупочной цене. Проект остаётся в плюсе до 11,5 доллара за устройство. Это красная черта переговоров с заводом при рекомендованной розничной цене.

| Закупочная цена | Результат за 24 мес |
| --- | --- |
| 7,0 $ | +22,3 млн ₸ |
| 7,5 $ (план) | +20,0 млн ₸ |
| 9,0 $ | +12,8 млн ₸ |
| 10,0 $ | +8,1 млн ₸ |
| 11,0 $ | +3,4 млн ₸ |
| 12,0 $ | −1,4 млн ₸ |

Размер партии решает больше, чем цена. Партия 5 000 штук убыточна: регистрация и образцы (18 млн тенге) не раскладываются на такой объём. 10 000 штук — минимальный жизнеспособный заказ, и это совпадает с минимальными партиями заводов из короткого списка.

| Партия | Результат за 24 мес |
| --- | --- |
| 5 тыс | −17,0 млн ₸ |
| 10 тыс | +20,0 млн ₸ |
| 15 тыс | +56,9 млн ₸ |
| 20 тыс | +93,9 млн ₸ |
| 30 тыс | +167,9 млн ₸ |
| 50 тыс | +315,8 млн ₸ |

Чего расчёт не знает. Двух вещей: реальной закупочной цены по нашей спецификации — она станет известна после ответов заводов, и готовности поликлиник платить за мониторинг — это проверяется двумя-тремя разговорами с главными врачами до заказа партии.

5. Кому продаём

Четыре группы пациентов, отобранные по двум признакам: браслет даёт по ним осмысленный сигнал, и группа достаточно велика.

Численность на диспансерном учёте в Казахстане:

| Группа | Человек |
| --- | --- |
| Гипертония | 1 776 876 |
| Диабет 2 типа | 492 335 |
| Астма | около 110 000 |
| Лёгочная болезнь (ХОБЛ) | более 70 000 |
| Сердечная недостаточность | 37 485 (данные 2018 года) |

Цифра по сердечной недостаточности за 2018 год, свежей в открытых источниках нет; запрос в Национальный научный центр развития здравоохранения подготовлен. Истинная численность больных хронической обструктивной болезнью лёгких оценивается в 1–1,2 млн против 70 тысяч на учёте.

Распределение первой партии:

| Группа | Что видит браслет | Пилот |
| --- | --- | --- |
| Сердечная недостаточность | ночной пульс, вариабельность ритма, активность, вес — предвестники декомпенсации за несколько дней до симптомов | 2 000 |
| Гипертония 65+ | скрининг мерцательной аритмии по пульсовой волне — самый доказанный сценарий для носимых устройств в мире | 4 500 |
| Лёгочные болезни | насыщение крови кислородом и частота дыхания — сигнал, которого нет ни у одного другого домашнего прибора | 1 500 |
| Диабет 2 типа | сон, активность, дисциплина приёма лекарств — поведенческий контур в готовой рамке программы | 1 500 |
| Резерв на замену и демонстрации | — | 500 |

Чего браслет не умеет — говорим прямо. Он не измеряет давление: оптические методы без манжеты не признаются ни одним обществом по гипертонии. Не измеряет глюкозу. Насыщение кислородом на запястье — это тренд, а не клинический пульсоксиметр. Для гипертоника браслет полезен как дисциплина измерений и контроль ритма, а не замена тонометру, и так он и должен продаваться. Обещание, которого прибор не выполняет, стоит дороже любой маржи.

6. Приложение

Браслет без экрана — значит продукт целиком живёт в приложении. Разобрали, как устроены Whoop, Oura, Ultrahuman, Fitbit, Apple и клинические платформы дистанционного наблюдения, и собрали свой раздел на их сильных приёмах.

| Продукт | Главный экран | Ключевая идея | Подписка |
| --- | --- | --- | --- |
| Whoop | три числа: восстановление, нагрузка, сон | три уровня раскрытия — статус, тренд, сырые данные; на первом экране ни одного графика | от 199 $/год |
| Oura | оценка готовности и её составляющие | разбивка оценки мини-барами; именованные паттерны сна | 5,99 $/мес |
| Apple Vitals | пять метрик против личного коридора | 7 ночей калибровки, «типично / выброс», тревога только при двух метриках сразу | нет |
| Ultrahuman | лента модулей | модульность: пользователь включает функции сам | маркетплейс модулей |
| Fitbit / Google | оценка готовности и сна | архетипы сна вместо статистики | 9,99 $/мес |
| Клинические платформы | список пациентов у врача | разметка исхода тревоги, отчёт к приёму на один лист, работа с ложными сигналами | контракт с клиникой |

Что перенимаем.

1. Личный коридор вместо популяционной нормы: показываем не «пульс 68», а «выше вашего обычного». Тревога — только когда из коридора выходят две метрики сразу и держатся два-три дня.

2. Три уровня раскрытия: первый экран отвечает на один вопрос — всё ли в порядке; графики на втором, сырые данные на третьем.

3. Разбивка оценки мини-барами — видно, какая составляющая просела.

4. Честная калибровка: пока норма не изучена, прямо пишем, сколько ночей осталось, и не показываем оценку. Недостоверные данные подавляем с объяснением причины.

5. Полоса целевого диапазона и таймлайн лекарств под графиком: врач видит, как изменение терапии сдвинуло показатель.

6. Именованные паттерны вместо статистики — «ровный сон», «рваная ночь».

Чего в приложении не будет — и это не выбор дизайна. Искусственный интеллект-советник: медицинское программное обеспечение с ИИ автоматически получает высший класс риска, поэтому вместо него прозрачные правила и коридоры. Оценка давления по браслету: Whoop получил за такую функцию предупреждение американского регулятора летом 2025 года, мы измеряем давление манжетой. Диагнозы и тревоги в реальном времени пациенту: приложение говорит «покажите это врачу», числовой контекст уходит на панель врача. Спортивные метрики, соревнования и рейтинги не берём — аудитория другая.

Экраны пациента. Шесть ключевых: «Сегодня» со статусом и разбивкой по составляющим; «Первая неделя» с честной калибровкой; «Сердце» с ночным пульсом против личного коридора; «Сон» с актограммой; «Давление и лекарства» с целевой полосой и меткой смены препарата; «Отчёт к приёму» на один экран. Расчёт на пользователя 65+: крупный шрифт, большие кнопки, вход по ИИН без длинной анкеты.

Экран врача. Зелёные пациенты не отвлекают, красные поднимаются наверх с готовым контекстом: что произошло, сколько дней держится, каким вторым сигналом подтверждено. Отдельная строка — «не носит браслет»: без данных наблюдения нет, и это медицинский факт, а не техническая мелочь. Каждая тревога закрывается разметкой исхода — это и отчётность, и материал для настройки порогов.

Чего нет ни у кого из конкурентов. Связка с медицинской картой: мы единственные можем показать «пульс вырос через четыре дня после смены препарата» — Apple и Oura не знают, что человеку назначили. Врач штатно, а не за отдельные деньги: Withings берёт около 100 долларов в год за четыре разбора кардиограммы, у нас участковый уже есть и уже финансируется. Протокол наблюдения включает врач, а не пользователь. Два языка и расчёт на пожилых.

7. Производство

Проверено двенадцать контрактных заводов. Решает не цена, а доступ к данным устройства и наличие системы качества.

| Завод | Мин. партия | Система качества | Доступ к данным | Замечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J-Style (Shenzhen Youhong Medical) | 2 000 | ISO 13485 есть | полный комплект и интерфейс обмена | единственный готовый к медицинской регистрации |
| Eternity (Guangdong) | 500 | не подтверждена | требует проверки | самая низкая цена, более 10 моделей без экрана |
| Wonlex | 1 000 | нет | комплект проверяем до контракта | лучшая начинка, честно признают отсутствие сертификатов |

Главное условие контракта: устройство отдаёт данные напрямую в приложение Damumed, без облака производителя. Браслеты, работающие только через чужое приложение, дисквалифицируются — с ними невозможна ни интеграция с медкартой, ни хранение данных в Казахстане.

Сроки у всех схожие: образцы через 4–6 недель после запроса, серийная партия — через 8–12 недель после утверждения образца.

8. Регистрация

Класс риска 2а, национальная процедура, держатель удостоверения — Damumed.

| Период | Этап | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Месяцы 0–2 | Выбор завода и контракт | запросы, образцы, проверка доступа к данным, техническая документация для досье |
| Месяцы 2–5 | Производство первой партии | утверждение образца, серия, маркировка и упаковка на двух языках |
| Месяцы 3–9 | Испытания и досье | технические испытания, оценка биологической совместимости, клиническая оценка |
| Месяцы 9–16 | Экспертиза | норматив по классу 2а — 90 календарных дней, практика с доработками дольше |
| Месяцы 14–18 | Удостоверение и старт продаж | удостоверение бессрочное; параллельно готовность приложения и панели врача |

Два решения, принятые заранее. Без ЭКГ в первой версии: функция электрокардиограммы и тревоги в реальном времени поднимают класс риска до 2б, а это обязательная система менеджмента качества и инспекция китайского завода. ЭКГ — кандидат на вторую версию отдельной моделью. Аналитика без искусственного интеллекта: медицинское программное обеспечение с ИИ автоматически получает третий, высший класс риска, поэтому пороги и коридоры показателей считаются прозрачными правилами. Это осознанное ограничение, а не упрощение.

Государственная часть расходов на регистрацию — около 1 млн тенге (экспертиза, испытания, сбор). Реальный бюджет с подготовкой досье и лабораторными работами — 5–20 млн тенге, в расчёт заложено 15 млн. Данные пациентов хранятся только в Казахстане: этого требуют закон о персональных данных и врачебная тайна, и это же закрывает вопрос китайского облака.

9. Риски

| Риск | Чем снимается |
| --- | --- |
| Завод не даёт доступ к данным или документацию для регистрации | проверка до предоплаты: комплект разработчика и техническое досье — условие контракта, а не пожелание |
| Регистрация затянется дольше 18 месяцев | выбор завода с европейским сертификатом открывает ускоренную экспертизу; удостоверение бессрочное |
| Поликлиники не готовы платить за мониторинг | проверяется разговорами до заказа партии; при отказе модель разворачивается в розницу, где маржа втрое выше |
| Пациенты не носят браслет | пилот на 500–1 000 штук в одной-двух поликлиниках; показатель — доля ночей с данными, цель не ниже 70% |
| Закупочная цена выше плана | запас держит до 11,5 доллара; выше — поднимаем розницу до 19 990 тенге, она всё равно ниже Xiaomi |

10. Что даёт

Проект ставит Damumed в позицию, которую в Казахстане никто не занял: единственное носимое устройство со статусом медицинского изделия, встроенное в медкарту и рабочее место врача, и при этом дешевле массового фитнес-браслета.

Поликлиники получают инструмент исполнения новых требований по дистанционному наблюдению. Пациенты — прибор с медицинским надзором за цену, которая не требует раздумий. Компания — повторную выручку от мониторинга и подписок поверх продаж устройств: около 4 млн тенге в месяц при распроданной партии, и эти деньги не заканчиваются вместе с партией.

Первая партия окупается менее чем за два года. Созданная инфраструктура — регистрационное удостоверение, интеграция с медицинской системой и панель врача — становится барьером для любого следующего игрока: повторить её стоит тех же восемнадцати месяцев.