Damumed Band

Полный аналитический отчёт для совладельцев

Дата: 31 августа 2026 года. Валютный курс расчёта: 465 тенге за доллар (Доступный банк РК на 31.08.2026 — 464,77). Месячный расчётный показатель 2026 года — 4 325 тенге. Горизонт финансового расчёта: 24 месяца с момента подписания контракта с заводом.

Документ сводит пять исследований (производство в Китае, клиническая модель, регуляторика, рынок и приложения конкурентов), финансовую модель и продуктовый концепт. Все ссылки в исходных файлах проверены 31.08.2026. Где точной цифры в первоисточнике нет, стоит пометка «оценка».

---

1. Резюме для решения

### 1.1 Что предлагается

Заказать в Китае контрактное производство браслета без экрана под маркой Damumed, зарегистрировать его в Казахстане как медицинское изделие класса риска 2а с держателем регистрационного удостоверения Damumed, встроить данные в приложение Damumed и в панель врача в медицинской информационной системе, продавать поликлиникам и в розницу по минимальной цене, а деньги брать с мониторинга и подписок.

### 1.2 Ключевые цифры одним блоком

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Первая партия | 10 000 штук |
| Закупочная цена завода (цель переговоров) | 7,5 доллара |
| Себестоимость на складе в Казахстане | 4 026 тенге |
| Себестоимость с резервом на брак 3% | 4 150 тенге |
| Вложения вне партии (регистрация 15 млн + образцы и поездка 3 млн) | 18 млн тенге |
| Стоимость партии | около 40 млн тенге |
| Общие вложения | около 58 млн тенге |
| Розничная цена | 14 990 тенге |
| Цена поликлинике | 6 900 тенге |
| Подписка розничного пользователя | 690 тенге в месяц |
| Мониторинг для поликлиники | 500 тенге за пациента в месяц |
| Результат к 24-му месяцу | плюс 20,0 млн тенге |
| Точка окупаемости | 21-й месяц |
| Накопленный результат к 36-му месяцу | около 51 млн тенге |
| Повторная выручка при распроданной партии | около 4,1 млн тенге в месяц |
| Минимальная жизнеспособная партия при этих ценах | 7 500 штук |
| Предельная закупочная цена, при которой проект остаётся в плюсе | 11,5 доллара |
| Срок от контракта до регистрационного удостоверения (базовый сценарий) | 14–18 месяцев |

### 1.3 Почему именно сейчас

С 1 сентября 2026 года вступает в силу новая редакция приказа Министра здравоохранения № ҚР ДСМ-39 (приказ от 18.08.2026), которая обязывает медицинские организации при дистанционных услугах использовать носимые медицинские устройства и передавать их показатели в медицинские цифровые системы. Требование вступает в силу, а предложения на рынке нет: носимых устройств с регистрационным удостоверением, продаваемых в Казахстане, поиском не обнаружено.

Программа управления заболеваниями покрывает ровно три из четырёх целевых диагнозов — артериальную гипертензию, диабет 2 типа и хроническую сердечную недостаточность. В программе на 2022 год 1 174 533 участника, охват 57%. Регистрация участников уже идёт через медицинскую информационную систему, то есть точка входа для Damumed нормативно закреплена.

Половина стимулирующего компонента подушевого норматива поликлиники (50 из 100 баллов) начисляется за полноценное динамическое наблюдение пациентов с болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом. Один балл равен 4,5 месячного расчётного показателя, то есть 19 463 тенге.

### 1.4 Что рекомендуется

1. Утвердить ценовой уровень I: розница 14 990 тенге, поликлинике 6 900 тенге, подписка 690 тенге в месяц, мониторинг 500 тенге за пациента в месяц.

2. Утвердить партию 10 000 штук как осторожный вход. Альтернатива для более агрессивной стратегии — уровень II на партии 20 000 штук (результат плюс 47,2 млн тенге).

3. Запускаться без электрокардиограммы и без искусственного интеллекта в аналитике — оба решения удерживают класс риска на уровне 2а.

4. Держателем регистрационного удостоверения назначить Damumed (схема собственной марки), а китайский завод оформить производственной площадкой.

### 1.5 Что требуется от совладельцев

- Решение о выделении около 58 млн тенге на первую партию и регистрацию, из них 18 млн — до поставки товара. - Подтверждение, что программную часть (раздел в приложении и панель врача) делает команда Damumed в рамках текущих ресурсов. На этом решении держится вся ценовая модель: без него вложения вырастают с 18 до 78 млн тенге, а нагрузка на устройство — с 1 800 до 7 800 тенге. - Согласие на роль Damumed как производителя в регистрационном досье со всей вытекающей ответственностью: система менеджмента качества, технический файл, постпродажный мониторинг, отзывы. - Доступ к двум-трём главным врачам для проверки готовности платить 500 тенге за пациента в месяц — до заказа партии.

---

2. Продукт и идея

### 2.1 Форм-фактор и позиционирование

Браслет без экрана, круглосуточного ношения, по образцу Whoop. Отсутствие экрана — осознанное решение: продукт целиком живёт в программной части, устройство только собирает сигнал. Позиционирование: не фитнес-трекер, а пульт наблюдения за своим хроническим заболеванием.

Продаётся не браслет, а медицинский надзор. Устройство идёт с минимальной наценкой, деньги приходят от мониторинга и подписок. Устройство — входной билет, а не источник прибыли.

### 2.2 Что измеряет

| Показатель | Как получается | Клиническая надёжность |
| --- | --- | --- |
| Частота сердечных сокращений, пульс покоя, ночной пульс | оптический датчик | высокая; смещения по тону кожи для пульса статистически не подтверждены (метаанализ по оптическим устройствам, JMIR, 2024) |
| Вариабельность ритма | тахограммы оптического датчика | высокая как тренд, ниже как абсолютное значение |
| Нерегулярность ритма (скрининг мерцательной аритмии) | тахограммы плюс алгоритм | подтверждена четырьмя крупными исследованиями |
| Насыщение крови кислородом | отражательная пульсоксиметрия на запястье | умеренная: средняя абсолютная ошибка потребительских часов 2,2–5,8% против клинического оксиметра (PLOS Digital Health, 2023) |
| Частота дыхания | производная оптического сигнала | пригодна как тренд |
| Температура кожи | термистор | только как отклонение от собственной базовой линии |
| Сон, активность, шаги | акселерометр плюс оптический датчик | высокая как поведенческая метрика |

Состав данных, который должен отдавать завод: пульс поминутно, пульс покоя, ночная вариабельность ритма, ночное насыщение кислородом, температура кожи как отклонение от базовой, сон по фазам, шаги и активность, события нерегулярного ритма.

### 2.3 Чего браслет не умеет — говорим прямо

- Не измеряет артериальное давление. Европейское общество по гипертензии прямо не рекомендует безманжетные устройства для диагностики и ведения гипертонии (Stergiou и соавт., J Hypertens, 2022; рекомендации по валидации безманжетных устройств, J Hypertens 41(12):2074–2087, 2023). Обзор Американской кардиологической ассоциации 2025 года: убедительных доказательств точности анализа пульсовой волны сверх калибровочного манжетного измерения нет. - Не измеряет глюкозу и гликированный гемоглобин. - Не заменяет холтер и суточное мониторирование давления. Оптический сигнал — скрининг, подтверждение диагноза остаётся за электрокардиограммой. - Насыщение кислородом на запястье — не медицинский оксиметр. Годится как тренд отклонения от личной базовой линии, а не как разовое решение о госпитализации.

Следствие: продукт продаётся поликлинике не как прибор, заменяющий обследования, а как непрерывный источник трендов между визитами и триггер вмешательства. Обещание, которого прибор не выполняет, стоит дороже любой маржи.

### 2.4 Границы, заданные регуляторикой

- Без электрокардиограммы в первой версии. Функция электрокардиограммы и тревоги реального времени поднимают класс риска с 2а до 2б, а это обязательная система менеджмента качества и инспекция китайского завода. Электрокардиограмма — кандидат на вторую версию отдельной моделью. - Аналитика без искусственного интеллекта. Программное обеспечение с искусственным интеллектом автоматически получает третий, высший класс риска. Вместо него — детерминированные правила: личные коридоры, экспоненциально взвешенные скользящие средние, накопительные суммы, пороги. Это архитектурное ограничение, а не упрощение. - Облако только в Казахстане — требование локализации персональных медицинских данных и врачебной тайны.

### 2.5 Этапность продукта

1. Минимальная версия для пилота в одной-двух поликлиниках: браслет, раздел пациента («Сегодня», «Ритм», «Сон», дневник давления и веса), панель врача со списком, светофором и тревогами по вручную настроенным порогам. Интерфейс двуязычный сразу.

2. Версия программы управления заболеваниями: протоколы по трём-четырём диагнозам, отчёты для фонда социального медицинского страхования, личные коридоры вместо статических порогов, обучающий контент на русском и казахском.

3. Розничная версия: те же экраны, подписка на расширенную аналитику, вход без врача.

---

3. Рынок Казахстана: носимые устройства

### 3.1 Объём рынка

Специализированной публичной статистики по Казахстану в открытом доступе нет. Картина собрана из таможенной статистики и зеркала российского рынка.

| Показатель | Значение | Год | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Импорт группы 9102 (наручные часы всех типов) | 74,3 млн долларов (плюс 46% к 2022) | 2023 | TrendEconomy по данным таможни |
| Импорт группы 9102 | 50,6 млн долларов (плюс 42%) | 2022 | там же |
| Импорт агрегата «умные колонки, смарт-часы, роутеры» | 2,4 млн единиц, 320,5 млн долларов (плюс 10%) | 11 месяцев 2024 | LS |
| Тот же агрегат из Китая | 3,7 млн единиц (рост в 2,5 раза) | 10 месяцев 2025 | LS |
| Рынок носимых России (референс) | 6,4 млн устройств в год | 2025 | logistics.ru |

Оценка размера рынка Казахстана методом переноса душевого потребления России (6,4 млн штук на 146 млн человек — 0,044 штуки на человека в год) при населении 20,7 млн человек: около 0,8–1,0 млн носимых устройств в год. В деньгах при средневзвешенном чеке 25 000–35 000 тенге — около 25–35 млрд тенге в год. Обе цифры — оценка.

Контекст электронной торговли: «телефоны и гаджеты» — крупнейшая категория маркетплейсов Казахстана, 17,1% всех продаж в 2025 году, 735,1 млрд тенге в 2024 году. 86% розничного онлайна приходится на маркетплейсы, общий объём электронной торговли — 3,7 трлн тенге. Вывод: рынок гаджетов Казахстана живёт на Kaspi.

### 3.2 Ценовая карта Kaspi (проверено 31.08.2026)

| Устройство | Цена, тенге | Чем берёт |
| --- | --- | --- |
| Безымянный Smart band M8 | 1 470 | цена; шаги и пульс «для галочки», рейтинг 4,0 |
| Xiaomi Smart Band 9 Active | 11 991 | самый дешёвый настоящий браслет, 644 оценки |
| Damumed Band (предлагаемая цена) | 14 990 | медицинское изделие с удостоверением |
| Huawei Band 10 | 16 890 | хит: 5 100 оценок, экран 1,47 дюйма, 8–14 дней, 5 атмосфер |
| Xiaomi Smart Band 10 | 21 989 | эталон категории: экран 1,72 дюйма, 21 день, 878 оценок |
| Samsung Galaxy Fit3 | 22 299 | бренд, экран 1,6 дюйма, связка с Galaxy |
| Honor Band 9 | 34 880 | верх сегмента браслетов, 280 оценок |
| Xiaomi Smart Band 8 Pro | около 35 700 | браслет-«почти часы» с навигацией |
| Amazfit Active Edge (часы) | 42 989 | спортивные часы начального уровня |
| Amazfit Active 2 (часы) | 74 988 | средний сегмент |
| Amazfit Active 3 Premium | 99 990 | верх среднего сегмента |
| Whoop 4.0 | 169 990 | безэкранный трекер восстановления, «серый» продавец |
| Oura Ring 4 | 199 000–259 990 | кольцо, «серые» продавцы, до 290 000 у отдельных |

Три наблюдения:

1. 
      Whoop и Oura в Казахстане уже продаются, но неофициально — единичными продавцами, без локальной подписки, без сервиса и без регистрационного удостоверения. Whoop в США живёт по модели «подписка 30 долларов в месяц, железо бесплатно»; на Kaspi он превращён в разовую покупку за 170 тысяч тенге, то есть модель продукта при сером импорте ломается.

2. Между браслетом за 22 тысячи и Whoop за 170 тысяч — пустая ценовая полка 35–100 тысяч тенге для безэкранных устройств здоровья.

3. Рассрочка на 24 месяца — стандарт покупки. Психологическая цена для покупателя — это месячный платёж, а не ценник. Предлагаемые 14 990 тенге в рассрочку на год — около 1 250 тенге в месяц.

### 3.3 Ниша устройства с регистрационным удостоверением пуста

Конкурентов — носимых устройств с удостоверением медицинского изделия, продаваемых в рознице Казахстана, — поиском не обнаружено. Проверялись реестр Национального центра экспертизы, Kaspi, новости. Всё, что продаётся, — потребительская электроника с оговоркой в инструкции «не является медицинским прибором». Перед запуском стоит формально подтвердить отсутствие конкурентов запросом в государственный реестр медизделий.

Ни один массовый игрок не пойдёт регистрировать удостоверение ради рынка Казахстана, серые продавцы Whoop и Oura — тем более. Регистрационное удостоверение — реально свободный дифференциатор.

Референсы соседнего рынка. «СберЗдоровье» построил экосистему дистанционного мониторинга хронических неинфекционных заболеваний на зарегистрированных устройствах: тонометр с Bluetooth (удостоверение РЗН 2022/19228), электронный стетоскоп (РЗН 2024/24215, класс 2а), камеры (РЗН 2024-22686). Масштаб платформы: около 70 регионов, более 300 тысяч пациентов, 4,5 тысячи врачей. Носимого браслета с удостоверением у них нет — они идут через тонометры. Платформа Самарского медуниверситета Health Check-Up развёрнута в более чем 100 фельдшерско-акушерских пунктах. Кардиофлешка ECG Dongle с удостоверением продаётся в обычной рознице — доказательство, что медизделие может жить рядом с гаджетами на полке.

### 3.4 Подписочная готовность

| Сервис | Модель | Цена | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Freedom Health (компания страхования жизни) | подписка на здоровье: страхование критических заболеваний, лечение до 1 млн долларов | от 15,18 доллара в месяц (около 8 200 тенге) | живёт с 2021 года, продаётся онлайн за 5 минут |
| Freedom SuperApp «Моё здоровье» | запись к врачу, аптека, полисы, шаги и сон в приложении банка | внутри экосистемы | живой сервис |
| Добровольное медицинское страхование (Halyk, Евразия, Nomad) | корпоративные пакеты; тренды 2025 — телемедицина, чекапы | — | растёт |
| Kaspi | подписки на здоровье нет | — | свободная поляна |

Подписка на здоровье в Казахстане уже продана рынку: планка готовности платить — около 8 000 тенге в месяц за абстрактную страховую защиту. Предлагаемые 690 тенге в месяц за осязаемый ежедневный мониторинг находятся примерно в двенадцать раз ниже этого якоря. Отдельно подтверждено соседним исследованием владельца: в Казахстане за софт и сервис платят подпиской, а не комиссией (Satu.kz — 180 000 тенге в год, SADI.KZ — 29 900 тенге в месяц).

### 3.5 Каналы

Kaspi Магазин — главный розничный канал. Комиссия категории «Электроника» — 12,5% (официальный Kaspi Гид); с 05.01.2026 комиссия показывается без налога на добавленную стоимость, налог начисляется сверху. Сверх комиссии: рассрочка Kaspi Red плюс 0,75–5%, доставка 1 000–2 000 тенге за заказ, эквайринг до 0,75%. Планировать полную нагрузку канала 17–19% от розничной цены.

Приложение Damumed — главный козырь. Более 5,3 млн зарегистрированных пациентов (письмо Премьер-Министра РК № 16-10/984 от 26.03.2026 — самая свежая и надёжная цифра); ранее — 4 млн пользователей и 250 тысяч цифровых медуслуг в день (2021), более 1 700 клиник и 118 тысяч врачей. Первое место среди бесплатных медицинских приложений в казахстанском магазине приложений. Канал продаж с примерно пятью миллионами залогиненных пациентов уже есть, стоимость привлечения внутри него близка к нулю. Цифру «12 с лишним миллионов пользователей» из отдельных публикаций считать завышенной и в расчёты не брать.

Прочие каналы. Аптечные сети (Europharma, Biosfera, Садыхан) — естественная полка для товара с удостоверением рядом с тонометрами, наценка розницы 25–35% (оценка). Операторы связи — бандл «браслет плюс подписка» в рассрочку на счёт абонента, канал вторичен. Страховые и работодатели — модуль в добровольном медицинском страховании.

### 3.6 Оценка доступного рынка

Демографические якоря (DataReportal Digital 2025 Kazakhstan): население 20,7 млн человек, доля 18 лет и старше около 65,8% — примерно 13,6 млн взрослых, интернет-охват 92,9%.

| Уровень | Расчёт | Результат |
| --- | --- | --- |
| Общий рынок | взрослые со смартфоном (около 12 млн) × доля интересующихся здоровьем 25–30% | 3,0–3,6 млн человек |
| Доступный рынок | 5,3 млн зарегистрированных пациентов × активных 50–60% × релевантных и платёжеспособных 20–30% | 0,6–1,0 млн человек |
| Достижимая доля за 2–3 года | конверсия из доступного рынка 2–4% | 15 000–35 000 устройств |

Первая партия 10 000 штук соответствует нижней границе достижимой доли и распродаётся за 12–18 месяцев при работающем канале в приложении. Проверка сверху: 25–35 тысяч штук — это 2,5–4% годового рынка носимых Казахстана, амбициозно, но не фантастично для игрока с бесплатным каналом на пять миллионов пациентов.

Важная оговорка: денежная оценка достижимой доли в исходном исследовании рынка (0,7–1,6 млрд тенге) считалась при цене устройства 45 000 тенге и подписке 3 000 тенге в месяц. После снижения цен до уровня I денежный объём этой же доли пропорционально меньше, зато охват и подписная база — выше. Финансовая модель считает по фактическим ценам, а не по этой оценке.

---

4. Целевые группы и клиническая модель

### 4.1 Четыре нозологии и почему именно они

| Приоритет | Группа | Почему | Что закрывает браслет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хроническая сердечная недостаточность (II–IV функциональный класс) | сильнейшая доказательная база в мире, входит в программу управления заболеваниями, самый дорогой пациент для стационара | ночной пульс, суточный ритм пульса, вариабельность ритма, активность — тревога примерно за три недели |
| 2 | Артериальная гипертензия 65 лет и старше со скринингом мерцательной аритмии | крупнейшая база (1,78 млн), входит в программу, 50 баллов стимулирующего компонента, предсказательная ценность скрининга у пожилых до 97% | нерегулярный ритм — электрокардиограмма — антикоагулянт; плюс ночной пульс, сон, приверженность |
| 3 | Хроническая обструктивная болезнь лёгких и бронхиальная астма | единственный уникальный сенсорный сигнал; 7–10-кратный недобор диагнозов; 23,8% вызовов скорой — болезни органов дыхания | насыщение кислородом, частота дыхания и пульс — тревога за 4,4 дня до обострения |
| 4 | Сахарный диабет 2 типа | входит в программу, база 492 тысячи, те же 50 баллов вместе с болезнями кровообращения | активность, сон, пульс покоя — проверяемость краткого плана действий |

Не берём в первую волну. Ишемическую болезнь сердца отдельно (идёт внутри второй группы; в Казахстане в этой нише уже есть локальный игрок ZhurekAI — оптический датчик плюс электрокардиограмма, пилот в трёх клиниках, заявленная точность 91%, заявлены планы интеграции с Damumed). Онкологическое наблюдение — другой контур реакции, вторая волна. Возраст 65 и старше как самостоятельную программу — используется как фильтр внутри второй группы.

### 4.2 Численность целевых групп в Казахстане

Население на 01.01.2026 — около 20,5 млн человек (Единый накопительный пенсионный фонд по данным Бюро национальной статистики).

| Нозология | Численность | Год | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Артериальная гипертензия, диспансерный учёт | 1 776 876 | итоги 2025 | Минздрав РК через Kursiv Media, 17.05.2026 |
| Все болезни системы кровообращения под динамическим наблюдением | около 1,9 млн | 2025–2026 | Минздрав РК через SOZmedia, 17.07.2026 |
| Сахарный диабет, всего в регистре | 522 224 | на 01.12.2024 | Минздрав РК, информационная система «Электронный регистр диспансерных больных» |
| в том числе диабет 2 типа | 492 335 (95%) | на 01.12.2024 | там же |
| Бронхиальная астма, диспансерный учёт | 109 384, далее «более 110 тысяч» | 2021, далее 2025 | Минздрав РК; главный внештатный аллерголог |
| Хроническая обструктивная болезнь лёгких, учёт | более 70 000 (около 1% взрослых) | 2025 | Н. Латыпова, главный внештатный пульмонолог Минздрава |
| Хроническая сердечная недостаточность, учёт | 37 485 | конец 2018 | НИИ кардиологии и внутренних болезней |
| Онкологические заболевания, учёт | более 205 000 | 2023 | постановление Правительства РК № 874 |
| Население 65 лет и старше | 1,98 млн (9,6%) | на 01.01.2026 | пенсионный фонд по данным статбюро |
| Участники программы управления заболеваниями | 1 174 533 (охват 57%) | 2022 | НИИ кардиологии и внутренних болезней |

Оценки там, где официальной цифры нет.

- Мерцательная аритмия. Республиканской цифры по диспансерному учёту нет. Ориентир — популяционное исследование по Алматы: частота 2,1% взрослого населения (Беркинбаев и соавт., 2025). Оценка: при взрослом населении около 14 млн это примерно 290 тысяч человек, значительная доля не выявлена. В когорте 65 плюс при возрастной распространённости 4–8% — 80–160 тысяч человек, оценка. - Хроническая обструктивная болезнь лёгких. Главный внештатный пульмонолог прямо говорит: на учёте около 1% взрослых при мировой распространённости 10,3%, то есть реальная когорта 1–1,2 млн человек — в 7–10 раз больше учтённой. Смертность от этой болезни — первая среди болезней органов дыхания, около 60% всех смертей от них. - Диабет. Председатель правления Национального научного центра развития здравоохранения (октябрь 2025): на учёте 520 тысяч, это 2,5% популяции при мировых 6–10%, значит должно стоять минимум 1,2 млн. Прогноз на 2030 год — 800–850 тысяч учтённых. - Сердечная недостаточность. Цифра 37 485 за 2018 год устарела и почти наверняка занижена. Более свежей республиканской цифры отдельно от общей группы болезней кровообращения найти не удалось.

Разрыв между «на учёте» и «фактически больны» — по диабету в 2,3 раза, по лёгочной болезни в 7–10 раз — это не проблема, а второй рынок: браслет как инструмент выявления, а не только наблюдения. В системе стимулирования первичного звена 25 баллов начисляются именно за раннее выявление хронических заболеваний.

### 4.3 Программа управления заболеваниями — готовая рамка

Нормативная база. Приказ Министра здравоохранения РК от 23.10.2020 № ҚР ДСМ-149/2020 «Об утверждении правил организации оказания первичной медико-санитарной помощи» (регистрация в Минюсте № 21513), главы о динамическом наблюдении, пункты 22–28. Основание в законе — подпункт 5 статьи 80 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Три нозологии программы (пункт 23 правил): артериальная гипертензия (коды I10, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1), диабет 2 типа (E11.5, E11.8, E11.9), хроническая сердечная недостаточность (все фенотипы). Плюс, по подпункту 4 пункта 24, пациенты с факторами риска, выявленными на скрининге. Допускается участие пациента с несколькими заболеваниями сразу (пункт 25) — важно для полиморбидных пожилых.

Контур работы. Медсестра регистрирует пациента в регистре программы через медицинскую информационную систему (пункт 26). Координатор на участке — врач первичного звена (пункт 27). Врач и медсестра при каждом приёме актуализируют регистр и карту наблюдения (пункт 28). Не реже раза в квартал проводится сегментация пациентов на зоны по клиническим и поведенческим критериям. Врач и пациент составляют краткий индивидуальный план действий на срок не более двух недель: объём физических нагрузок, режим питания, образ жизни. Работает мультидисциплинарная группа из 7–10 человек.

Пункты про сегментацию по поведенческим критериям и про выполнение плана по физической нагрузке — это дословно то, что измеряет браслет. Сейчас они собираются со слов пациента. Браслет делает их объективными и автоматически подаваемыми в регистр.

История и масштаб. 2013 год — пилот в семи поликлиниках Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, 1 213 участников; результат: число госпитализаций по сердечной недостаточности снижено вдвое, у 75% стабилизировано давление. 2016–2017 — расширение на Астану, Алматы, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую области. С 2018 года — по всей республике. 2018: в программе по гипертензии 164 123 пациента (16,7% от 981 494 на учёте), по сердечной недостаточности 13 205 из 37 485 (35,2%), целевого давления ниже 140 на 90 достигли 76% при плановом показателе 45%. 2022: 1 174 533 участника, охват 57%, нормализации давления достигли 65% гипертоников, целевого гликированного гемоглобина — 28,2% диабетиков. Ранее охвачено 430 поликлиник и больниц, обучено около трёх тысяч врачей и медсестёр.

### 4.4 Приказ № ҚР ДСМ-39: прямое требование к носимым устройствам

Приказ Министра здравоохранения РК от 12.05.2021 № ҚР ДСМ-39 «Об утверждении требований к электронным информационным ресурсам для дистанционных медицинских услуг» в редакции от 13.12.2025 и далее приказом от 18.08.2026, вступающим в силу 1 сентября 2026 года, устанавливает:

- медицинские организации при дистанционных услугах должны использовать телемедицинские платформы, национальную телемедицинскую сеть и носимые медицинские устройства; - системы должны обеспечивать дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента и использование данных с носимых медицинских устройств; - носимые устройства должны собирать показатели и передавать их в медицинские цифровые системы через интеграцию с телемедицинскими платформами и мобильными приложениями; - все данные, включая показатели носимых устройств, подлежат внесению в медицинскую цифровую систему; - ключевое требование к устройству: данные принимаются с носимых устройств, сертифицированных согласно пункту 7 статьи 60 Кодекса и имеющих функции передачи данных; - система обязана оповещать при отклонении показателей за предельные значения; - техническое требование: работа при скорости соединения не менее 20 Мбит/с.

Базовый приказ по дистанционным услугам — приказ Минздрава от 01.02.2021 № ҚР ДСМ-12 (регистрация № 22151): пункт 7 — услуги оказываются по направлению лечащего врача; пункт 28 — дистанционное наблюдение за состоянием здоровья назначается лечащим врачом и включает программу и порядок наблюдения. Оплата — в рамках гарантированного объёма и обязательного медицинского страхования.

Вывод для проекта: путь однозначен — устройство обязано быть сертифицированным медизделием с удостоверением, а данные обязаны уходить в медицинскую информационную систему. Обе позиции для Damumed — не барьер, а преимущество: система уже есть, интеграция своя, а требование «данные в цифровую систему» отсекает конкурентов, торгующих браслетами с китайским облаком.

### 4.5 Что уже пилотировалось в Казахстане

- 2018–2019, Астана, браслеты здоровья с QR-кодом. Три поликлиники (№ 4, 9, 10), 210 диспансерных пациентов с диабетом, гипертензией и сердечной недостаточностью — прямо в рамках программы управления хроническими неинфекционными заболеваниями. Планировалось масштабирование на всех диспансерных пациентов с риском потери сознания (в Астане тогда около 120 тысяч человек на учёте с этими диагнозами). Прямой прецедент раздачи носимых устройств через поликлиники. - Телемедицинский центр «Сапа» — отечественный производитель телеметрии: телекардиограф на 12 отведений плюс облачная платформа на серверах Казахтелекома, прямо заявляет применение для дистанционного мониторинга пациентов программы управления заболеваниями. - Расчётная модель телемониторинга на один врачебный участок (Profit Healthcare Day, 2022): гипертензия 800 пациентов, из них подлежат телемониторингу 520; нарушения ритма 280 и 182; сердечная недостаточность 80 и 40; лёгочные болезни 250 и 150; диабет 200 и 120. При примерно двух тысячах прикреплённых взрослых на участке это 150–200 кандидатов. - OHKZ совместно с Seers Technology (mobiCARE), 2024 — носимая электрокардиограмма до девяти суток с автоматическим анализом 14 типов аритмий. - HEALTHBAND (Алматы, с 2019) — розничный игрок, заявляет 90 тысяч устройств, продаёт часы и браслеты с заявленным давлением, кислородом и электрокардиограммой. Одновременно прямой конкурент в рознице и демонстрация того, чего делать нельзя.

### 4.6 Экономика для поликлиники: чем обосновать закуп

Аргумент первый — деньги стимулирующего компонента. Комплексный подушевой норматив — это стоимость комплекса услуг первичного звена на одного прикреплённого. Порядок — приказ Минздрава № ҚР ДСМ-291/2020, методика тарифов — приказ № ҚР ДСМ-309/2020. Практический ориентир: директор Республиканского центра первичной помощи в Астане (май 2025) называет 1 675 тенге на прикреплённого в месяц плюс 50 тенге за обслуживание вызовов четвёртой категории.

Стимулирующий компонент — приказ Минздрава № ҚР ДСМ-278/2020 (регистрация № 21824), расчёт автоматизирован, начисление ежеквартальное, оценка по 100-балльной шкале, 1 балл равен 4,5 месячного расчётного показателя. Показатель 2026 года — 4 325 тенге, значит 1 балл равен 19 463 тенге.

| За что начисляется | Баллы |
| --- | --- |
| Полноценное динамическое наблюдение пациентов с болезнями системы кровообращения и диабетом | 50 |
| Раннее выявление хронических заболеваний и оздоровление женщин до беременности | 25 |
| Бонусы за выявление злокачественных новообразований и туберкулёза (1 бонус = 5 показателей) | — |

Половина стимулирующего компонента поликлиники завязана ровно на те две группы, под которые делается браслет. С 28.08.2026 (приказ Минздрава от 11.08.2026 № 91) добавлено: остаток стимулирующего компонента направляется сотрудникам участков, чей суммарный результат по индикаторам минимум на 10% выше среднего по организации. Внутри поликлиники появилась конкуренция участков за показатели — канал продаж снизу.

Аргумент второй — признанный рост расходов. Официальная формулировка Минздрава при запуске обновлённого стимулирующего компонента: за 2020–2024 годы при росте числа экстренных госпитализаций по хроническим неинфекционным заболеваниям на 2–4% расходы на медицинские услуги выросли на 600%.

Аргумент третий — нагрузка на скорую и вызовы четвёртой категории. В 2025 году обслужено 7 467 926 вызовов скорой помощи, из них 1 375 401 — мобильными бригадами при поликлиниках. Структура: болезни органов дыхания 23,8%, болезни системы кровообращения 19,2%. В первом квартале 2025 года из 2 084 798 вызовов 763 463 (36,6%) были четвёртой категории срочности. С 01.05.2025 (приказ Минздрава от 04.04.2025 № 32) городские поликлиники не могут передавать скорой вызовы четвёртой категории — обязаны держать мобильные бригады (одна на 25 тысяч населения) или отдавать на аутсорсинг. Цена аутсорсинга по отраслевым данным — 4 800 тенге за вызов; содержание собственной круглосуточной бригады — 11–12 млн тенге в месяц, 85% из которых фонд оплаты труда.

Каждый предотвращённый вызов четвёртой категории теперь имеет для поликлиники конкретную цену. Мониторинг за 500 тенге в месяц дешевле одного такого вызова в 9,6 раза и составляет менее трети подушевого норматива.

Аргумент четвёртый — мировые данные (бенчмарк, не факт Казахстана).

| Эффект | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Все госпитализации по сердечной недостаточности | коэффициент 0,81 (доверительный интервал 0,72–0,91) | метаанализ 79 рандомизированных исследований, 31 669 пациентов, npj Digital Medicine, 2026 |
| Первая госпитализация | 0,82 (0,76–0,88) | там же |
| Общая смертность | 0,90 (0,84–0,95) | там же |
| Неинвазивный дистанционный мониторинг, госпитализации | 0,83 (0,81–0,86) | метаанализ 15 исследований, 2025 |
| Домашний телемониторинг: смертность минус 16%, первая госпитализация минус 19%, все госпитализации минус 15% | 0,84 / 0,81 / 0,85 | Eur J Heart Fail, метаанализ 92 исследований, 36 549 пациентов, 2023 |
| Потерянные дни при сердечной недостаточности | 24 против 18 дней за год | TIM-HF2, Lancet, 2018 |
| Обострение лёгочной болезни | предупреждение за 4,4 плюс-минус 3,1 дня, площадь под кривой 0,88 | eMEUSE-SANTÉ, PLOS Digital Health, 2026 |

Обязательная оговорка при использовании этих цифр: это данные систем здравоохранения с отлаженным контуром реагирования. Метаанализ прямо показывает, что наибольший эффект даёт структурированная телефонная поддержка, а не сам факт наличия датчика. Более того, 57% исследований дистанционного мониторинга при лёгочной болезни не достигли заявленных исходов. Правильная подача: вот эффект в системах, где выстроен контур; наш пилот проверяет, воспроизводится ли он в программе управления заболеваниями.

Что измерить в пилоте. Первичная конечная точка: число вызовов четвёртой категории плюс число экстренных госпитализаций по профильной нозологии на 100 пациентов за 12 месяцев, группа с браслетом против группы обычного наблюдения на тех же участках. Вторичные: доля достигших целевых значений программы, баллы стимулирующего компонента участка, приверженность ношению, число новых выявленных случаев мерцательной аритмии.

### 4.7 Доказательная база по нозологиям

Сердечная недостаточность. Циркадные параметры пульса с наручного устройства меняются примерно за 21 день до события декомпенсации: среднесуточный уровень растёт с 70,6 до 73,6 удара в минуту, амплитуда суточного ритма падает с 8,3 до 4,9; классификатор дал чувствительность 74%, специфичность 73% (ESC Heart Failure, 2025).

Скрининг мерцательной аритмии — самый доказанный сценарий носимых в мире.

| Исследование | Число участников | Предсказательная ценность уведомления |
| --- | --- | --- |
| Apple Heart Study (NEJM, 2019) | 419 297 | 84% (0,76–0,92); у пожилых 78% |
| Huawei Heart Study (JACC, 2019) | 187 912 | 91,6%; подтверждено 227 из 262 |
| Fitbit Heart Study (Circulation, 2022) | 455 699 | 98,2% (95,5–99,5); у пожилых 97,0% |
| WATCH AF (Samsung) | — | 92% |

Предсказательная ценность растёт с распространённостью аритмии в популяции, то есть в диспансерной группе 65 плюс с гипертензией и сердечной недостаточностью она выше, чем в этих исследованиях на молодых здоровых. Обратная сторона: чувствительность в отдельных работах падала до 67% — отсутствие тревоги не исключает аритмию. Мерцательная аритмия (код I48) уже входит в перечень заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, — нозология в системе есть, а инструмента массового скрининга нет.

Лёгочные болезни. Исследование eMEUSE-SANTÉ, 220 пациентов, шесть месяцев наблюдения браслетом класса IIa (кислород, частота дыхания, пульс каждые 10 минут): площадь под кривой 0,88 для среднетяжёлых и тяжёлых обострений, 0,94 для тяжёлых, предупреждение в среднем за 4,4 плюс-минус 3,1 дня, приверженность ношению — медиана 86%. Прирост частоты дыхания перед обострением в среднем 2,0 вдоха в минуту, пульса — 8,1 удара.

### 4.8 Распределение первой партии

Расчёт объёма при консервативном охвате 1–5% диспансерной группы даёт по четырём группам от 11 538 до 57 692 устройств. Предлагаемое распределение первой партии:

| Группа | Устройств | Логика |
| --- | --- | --- |
| Сердечная недостаточность | 2 000 | около 5% консервативной базы; максимальная клиническая отдача на устройство |
| Гипертензия 65 плюс, скрининг мерцательной аритмии | 4 500 | около 1% группы; главная витрина результата — выявленная аритмия и назначенный антикоагулянт |
| Лёгочная болезнь и астма | 1 500 | около 0,8% базы; единственный уникальный сигнал прибора, лучший научный результат пилота |
| Диабет 2 типа | 1 500 | около 0,3% базы; поведенческий контур программы, дешёвая масштабируемость |
| Резерв: замены, демонстрации, обучение групп | 500 | 5% партии |
| Всего | 10 000 | совпадает с минимальной партией первого заказа |

География. Три-пять городских поликлиник в двух регионах, где Damumed — основная медицинская информационная система и где уже был опыт носимых устройств: Астана (прецедент 2018 года) и Караганда (историческая база Damumed). При 150–200 кандидатах на участок 10 000 устройств — это примерно 50–65 участков, то есть 5–8 поликлиник.

В финансовой модели первая партия распределена как 70% на поликлиники (7 000 штук) и 30% в розницу (3 000 штук); клиническое распределение выше режется под этот объём.

---

5. Производство

### 5.1 Ландшафт китайских производителей

Категория «браслет без экрана» за 2024–2026 годы оформилась в отдельный сегмент китайского контрактного производства после успеха Whoop. Ландшафт делится на четыре слоя: специализированные заводы только на безэкранных браслетах; медицинские производители с широкой линейкой; настоящие контрактные производители медизделий с системой качества (не браслеты); торговые дома с витринными прайсами.

Прямого публичного подтверждения, где собираются известные бюджетные аналоги Whoop, найти не удалось. Косвенно круг очевиден: один и тот же корпус на чипе GR5515 с оптическим модулем HX3918 или HX3695, аккумулятором 180 мАч, защитой IP68 продаётся под разными артикулами разными продавцами — признак общей референсной платформы. Достоверно установлено только одно: браслет CONNEQT компании CardieX (Австралийская фондовая биржа, тикер CDX) производится компанией Shenzhen Fenda Smart Technology, договор раскрыт в отчётности и в документах Комиссии по ценным бумагам США.

### 5.2 Полная таблица проверенных заводов

Все цены с витрин Alibaba и Made-in-China помечены как ориентир: это публичный прайс-лист, а не контрактная цена на условиях поставки.

| № | Компания | Город | Модели без экрана | Минимальная партия | Ориентир цены | Доступ к данным | Сертификаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J-Style / Joint Chinese (Shenzhen Youhong Medical) | Шэньчжэнь | JCVital 2208A, V1S, V5, V4 HRV, V8 ECG | 2 000 | не раскрывает | комплект разработчика для четырёх платформ плюс интерфейсы обмена и потоковой передачи; заявлен доступ к сырым сигналам, обновление прошивки, выгрузка в наше облако | ISO 13485, ISO 9001, BSCI; CE, FCC, RoHS |
| 2 | Guangdong Eternity Electronics | Лунхуа, Гуандун | только безэкранные: ETQ01, 05, 07, 08, 10, 12, 15, E900, ETQ59 | 500 | ETQ07-1: 12,99 доллара (от 10 штук), 12,59 доллара (от 10 000); E900: 27,10 и 25,90 доллара | заявлен полный комплект и документация плюс поддержка интеграции; стоковое приложение G Band | CE, FCC, RoHS, BSCI класс B. ISO 13485 не подтверждён |
| 3 | Shenzhen Wonlex | Баоань, Шэньчжэнь | VB10, MF91Pro, MF90 | не раскрывает | не раскрывает | проверяем до контракта: страница модели прямо ссылается на публичный репозиторий комплекта разработчика | CE. Прямо признают отсутствие разрешений США, Евросоюза и Китая у международных моделей |
| 4 | Shenzhen Veepoo Technology | Шэньчжэнь и Фучжоу | платформа, не корпус: прошивка и алгоритмы для партнёров | — | — | лучший публичный комплект в выборке: пять открытых репозиториев, чтение пятиминутных сырых массивов, около 288 точек в сутки | ISO 9001. Браслет получил медрегистрацию Китая в ноябре 2019 |
| 5 | Guangdong Transtek Medical | Чжуншань | безэкранных в каталоге нет | не раскрывает | не раскрывает | интерфейс устройство-облако плюс единый комплект разработчика, платформа удалённого мониторинга | ISO 9001, ISO 13485, FDA, CE 0123, KFDA — самый сильный набор |
| 6 | iWOWN | Наньшань, Шэньчжэнь | безэкранных в публичном каталоге нет | не раскрывает | не раскрывает | раздел доступа к данным есть, формат отдачи публично не детализирован | ISO 9001, CE, FCC, IC, BSCI, REACH, RoHS, UL, CQC. ISO 13485 не заявлен |
| 7 | Shenzhen Starmax | Шэньчжэнь, завод в Дунгуане | профильных без экрана нет | 5 000 на кастомный интерфейс, логотип от 100 | не раскрывает | бесплатное руководство по интеграции данных в своё приложение | ISO 9001, BSCI. ISO 13485 не заявлен |
| 8 | Shenzhen DO Intelligent (iDO) | Далан, Шэньчжэнь | в основном с экраном | не раскрывает | не раскрывает | прямо предлагает выбор: своё приложение на их комплекте либо ребрендинг их VeryFit | ISO 9001, ISO 14001, CE, RoHS, FCC, UKCA, BSCI. ISO 13485 не заявлен |
| 9 | Shenzhen Minew | Шэньчжэнь | B7, B10 — но это метки локации, не браслеты здоровья, оптического модуля нет | не раскрывает | цена по запросу | полностью открытая документация, демонстрации, обновление прошивки описано — эталон прозрачности, но не тот класс устройства | ISO 9001, 14001, 45001, BQB, CE, FCC, RoHS, BSCI, Sedex. ISO 13485 нет |
| 10 | BlackRhino Technology | Гонконг и Шэньчжэнь | TG29 и серия безэкранных | «гибкая» | 15,50 доллара (100–999), 11,50 (1 000–2 999), 10,50 (от 3 000); вторая линейка 18,50 / 17,50 / 15,80 | заявлена интеграция и доступ к данным, но комплект назван опциональным | «ISO, CE, FCC, RoHS» без номеров. ISO 13485 не подтверждён |
| 11 | Vositone | Баоань, Шэньчжэнь | безэкранные есть в прайсе | своя марка 300–500, контрактное 1 000, разработка 3 000 плюс оснастка 5–30 тысяч долларов | безэкранный от 14,5 доллара; полная разработка 25–80 долларов | комплект разработчика публично не описан | CE, FCC, RoHS, ISO 9001, BQB. Прямо пишут, что ISO 13485 у завода нет |
| 12 | Shenzhen Rocfly Blue | Фуюн, Баоань, Шэньчжэнь | опция «без дисплея» в многопараметрическом мониторе | по запросу, мощность 20 тысяч в месяц | не раскрывает | облако с интерфейсом обмена медицинскими данными плюс полная передача прав: схемы, исходники прошивки, алгоритмы | Заявлены ISO 9001:2015, ISO 13485, CE Medical, FCC, RoHS, поддержка подачи документов регуляторам |

Дополнительно, вне таблицы. Shenzhen Fenda Smart Technology — производитель браслета CONNEQT для CardieX, контакт через раскрытый кейс. Besto Intelligent Technology заявляет ISO 13485, безэкранных моделей в каталоге не найдено. Shenzhen Yawell (модель Y25) — безэкранный, витрина 13 долларов от двух штук и 9,80 доллара от 3 001. Обезличенные витрины с открытым комплектом разработчика: «B10 screenless» 8,43 доллара (1 000–2 999) и 7,42 доллара (от 5 000); «Custom Logo No-Screen» 11,99 и 11,69 доллара; браслет с электрокардиограммой VALDUS 26,89 и 26,59 доллара. Huizhou Desay проверен и как партнёр по медицинскому браслету неактуален: каталог носимых устарел на десять лет.

### 5.3 Критерий доступа к данным — главный фильтр проекта

Устройство без доступа к сырым данным непригодно ни как медизделие, ни как элемент своего приложения. На практике встречаются четыре уровня:

| Уровень | Что это | Пригодность |
| --- | --- | --- |
| A. Публичный комплект разработчика с сырыми данными | лежит открыто, документирован, отдаёт массивы сигналов, а не только шаги и пульс | подходит: можно строить свои алгоритмы, аудит доступен до подписания контракта |
| B. Приватный комплект по соглашению о неразглашении плюс облачный интерфейс | выдают после подписания договора | рабочий вариант, но проверять на образцах: реальный ли доступ |
| C. Только фирменное приложение производителя | данные в чужом облаке, наружу — только через сторонние агрегаторы | не подходит: атрибуция устройства теряется, сырых сигналов нет, на Android пути практически нет |
| D. «Комплект по запросу» | заявлено на витрине, состав не раскрыт | считать за «нет», пока не увидели документацию |

Ключевой вывод, переворачивающий исходную гипотезу. Работа устройства на стоковой платформе H Band — не красный флаг: за ней стоит Veepoo, и её протокол открыт публично. Wonlex на странице модели VB10 прямо ссылается на публичный репозиторий как на комплект разработчика своего изделия. То есть железо Wonlex — это открытая платформа, и протокол можно изучить до того, как что-то заказано. Ни один другой кандидат такой возможности не даёт.

Обратный полюс — платформа Da Fit компании MO YOUNG: официального интерфейса нет, сообщество реверсирует протокол, отдаются только агрегаты (шаги, пульс, кислород, фазы сна), сырых сигналов нет, на iOS данные снимаются только через сторонний агрегатор с потерей атрибуции устройства, на Android пути нет вообще. Для медизделия под своим брендом это дисквалификация.

Что записать в контракт по данным.

1. Комплект разработчика для iOS и Android с документацией — до предоплаты, в составе пакета образцов.

2. Явный перечень доступных потоков: сырой оптический сигнал с указанием частоты дискретизации, электрокардиограмма в герцах, акселерометр, температура кожи, интервалы между сокращениями — не «пульс и шаги».

3. Право писать своё приложение и не использовать облако производителя вообще.

4. Спецификация протокола (идентификаторы служб и характеристик, формат пакетов) как приложение к контракту — страховка от прекращения поддержки.

5. Обновление прошивки: инструмент, ключи подписи, право выпускать свои сборки.

6. Запрет на изменение протокола между партиями без письменного уведомления и новой версии комплекта.

### 5.4 Три рекомендованных кандидата

Первый. J-Style / Joint Chinese (Shenzhen Youhong Medical) — основной кандидат. Единственный в выборке, кто закрывает все три критических требования одновременно: ISO 13485 на уровне завода (фундамент для регистрационного досье, а не «помощь клиенту»), профильные безэкранные модели как линейка, комплект разработчика как продукт с доступом к сырым сигналам и выгрузкой в наше облако, минимальная партия 2 000 штук (вчетверо ниже нашей — можно начать с пилота на две тысячи и добрать до десяти без пересогласования цены). Есть опыт с клиниками и страховыми, свою модель JCRing X3 ведут на регистрацию в Китае как класс II — значит внутри есть человек, умеющий собирать досье. Риски: цена публично не раскрыта, вероятно, дороже витринных 10–15 долларов; комплект по соглашению о неразглашении, до образцов не проверяется; компания небольшая — проверять реальные мощности при аудите. Первый шаг: запрос предложения плюс сертификат ISO 13485 (номер, орган, срок) плюс три образца с комплектом и документацией.

Второй. Guangdong Eternity Electronics — кандидат по цене и срокам. Самый глубокий профиль именно по безэкранным устройствам и самый гибкий вход: минимальная партия 500 штук — настоящий пилот на реальных пользователях за 6–7 тысяч долларов до решения о десяти тысячах. Прозрачная цена: 12,59 доллара при партии от 10 000, то есть около 126 тысяч долларов на условиях поставки за базовую модель; модель с электрокардиограммой дороже, около 26 долларов. Более двадцати новых безэкранных моделей в год, готовая референсная модель в стиле Whoop, предлагают отдельно сенсорные модули и лицензию на алгоритмы. Риски: ISO 13485 не подтверждён — придётся закрывать либо сертификацией завода, либо регистрацией через собственную систему качества с заводом как контрактным производителем. Первый шаг: запрос предложения на 500, 5 000 и 10 000 штук плюс прямой вопрос про ISO 13485 и готовность пройти сертификацию за наш счёт.

Третий. Shenzhen Wonlex (VB10 / MF91Pro) — лучшее железо и проверяемый комплект. Технически самая сильная платформа из найденных: Nordic nRF54L15 плюс TI AFE4950, электрокардиограмма 500 Гц, четырёхканальный оптический массив 50 Гц, инерциальный модуль BMI270, Bluetooth 6.0, 265 мАч, IP68, 25 граммов. Разделение задач между двумя чипами (радио и биосигналы) даёт заметно меньше шума — критично для медицинского применения. Комплект разработчика проверяем до контракта. Честны по регуляторике: сами пишут, что международные модели — общее благополучие, без разрешений США, Евросоюза и Китая. Риски: минимальная партия и цена не раскрыты, ISO 13485 не заявлен, медицинские носимые для компании — новое направление (модель VB10 выпущена в мае 2026), зависимость от платформы Veepoo.

Развилка стратегии. Путь «медизделие сразу» — только J-Style либо Transtek и Rocfly Blue (система качества есть, но безэкранный браслет надо разрабатывать с нуля). Путь «сначала устройство благополучия, потом медизделие» — Eternity или Wonlex: быстро, дёшево, железо лучше, но регистрацию придётся строить на своей системе качества.

Рекомендуемая тактика: разослать запрос предложения всем шести (J-Style, Eternity, Wonlex, Transtek, BlackRhino, Rocfly Blue), заказать образцы у трёх лучших ответивших и принимать решение по факту проверки комплекта разработчика на реальном устройстве, а не по обещаниям на сайте.

### 5.5 Сроки и что в запросе предложения

Сроки схожи у всех: образцы через 4–6 недель после запроса, серийная партия — через 8–12 недель после утверждения образца. BlackRhino заявляет образцы за 5 дней и серию за 10–15 дней, мощность 100 тысяч штук в месяц.

Запрос предложения (шаблон подготовлен, не отправлен) состоит из девяти разделов: краткое описание проекта с прямым указанием, что устройство будет регистрироваться как медизделие; спецификация с обязательными и опциональными датчиками, батареей не менее семи суток непрерывного мониторинга, защитой IP68, точными номерами чипов и глубиной буфера; раздел доступа к данным как главный критерий отбора с восемью прямыми вопросами; сертификаты и регуляторика, включая готовность быть указанным юридическим производителем или, наоборот, работать по схеме контрактного производства; цены на 5, 10 и 50 тысяч штук с разбивкой на устройство, зарядку, упаковку, оснастку и лицензионные платежи; кастомизация, включая право собственности на оснастку и прошивку и опцию эксклюзива на наш рынок; обновление прошивки и владение ключами подписи; образцы, сроки, гарантия и готовность к аудиту завода; сведения о компании.

Ключевые технические требования, уходящие в запрос: протокол документирован, данные отдаются в приложение без облака производителя, обновления прошивки подписаны, батарея не менее семи дней, зарядка магнитная или док, защита IP68, ремешки сменные стандартные.

---

6. Регуляторика

### 6.1 Окно национальной процедуры открыто

29 декабря 2025 года подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза. Ранее предполагалось, что с 1 января 2026 года регистрация пойдёт только по праву Союза; теперь заявление по национальным правилам можно подать до 31 декабря 2027 года. Практический вывод: окно национальной процедуры Казахстана открыто ещё около 16 месяцев, это самый быстрый и дешёвый путь, и он реально доступен по срокам проекта.

| Параметр национальной процедуры | Значение |
| --- | --- |
| Основание | Кодекс РК от 07.07.2020 № 360-VI, статьи 23 и 239 |
| Правила регистрации | приказ Минздрава от 09.02.2021 № ҚР ДСМ-16 (регистрация в Минюсте 11.02.2021 № 22175) |
| Правила экспертизы | приказ Минздрава от 27.01.2021 № ҚР ДСМ-10 (регистрация № 22144), приложение 2 |
| Цены на экспертизу | приказ Минздрава от 20.01.2021 № ҚР ДСМ-7 (регистрация № 22096), редакция на 28.04.2026 |
| Кто проводит экспертизу | Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий |
| Кто регистрирует | Минздрав, Комитет медицинского и фармацевтического контроля, через порталы электронного правительства |
| Срок действия удостоверения | бессрочно (пункт 12 правил) |
| Территория действия | только Республика Казахстан |

Бессрочность национального удостоверения снимает проблему перерегистрации. Ограничение сохраняется по внесению изменений в регистрационное досье — как это переигрывается новым Протоколом, требует проверки юристом.

Пилот «единого окна». Совместный приказ Минздрава от 11.03.2026 № 30 и заместителя Премьер-Министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 12.03.2026 № 140/НҚ (действует по 31.12.2026). Даёт одну электронную заявку вместо обращений в несколько органов, параллельную экспертизу и регистрацию, срок композитной услуги до 100 рабочих дней и ускоренную экспертизу до 5 рабочих дней для изделий, зарегистрированных регуляторами США, Евросоюза, Великобритании, Японии, Швейцарии, Южной Кореи и Турции. Китай в перечень доверенных юрисдикций не входит: китайский сертификат ускорения не даёт. Если у завода есть европейская маркировка — это единственный способ попасть в ускоренный трек, и это должно стать критерием отбора завода ещё до подписания контракта.

Признание удостоверений других стран Союза. Национальное удостоверение, выданное в России, Беларуси, Кыргызстане или Армении, в Казахстане не признаётся. Признаётся только удостоверение, выданное по правилам Союза с Казахстаном в числе государств признания.

### 6.2 Класс риска: 2а и что поднимает его выше

Правила классификации утверждены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.12.2015 № 173 (в редакции решений от 23.05.2023 № 65 и от 18.02.2025 № 18). Четыре класса: 1 — низкий риск, 2а — средний, 2б — повышенный, 3 — высокий. При возможности нескольких берётся наибольший.

Ключевая норма — пункт 15 подпункт «в»: активные диагностические изделия относятся к классу 2а, если предназначены для обеспечения прямой диагностики или контроля жизненно важных функций; если же они предназначены для контроля параметров, изменения которых могли бы привести к непосредственной опасности для пациента (функция сердца, дыхания, центральная нервная система), — они относятся к классу 2б.

| Заявленное назначение | Ожидаемый класс |
| --- | --- |
| Мониторинг пульса, вариабельности ритма, кислорода, температуры кожи, сна и активности; данные для наблюдения, без тревоги в реальном времени | 2а |
| То же плюс автоматические тревоги по критическим значениям в реальном времени, позиционирование как монитор жизненно важных параметров | 2б |
| Добавлена функция электрокардиограммы с выявлением аритмий | высокий риск отнесения к 2б: электрокардиограмма прямо описывает функцию сердца; отдельные одноканальные регистраторы без тревоги регистрируются как 2а, но это предмет спора с экспертизой, а не автоматика |

Практическая рекомендация: до подписания контракта заказать в Национальном центре экспертизы платную услугу «экспертиза принадлежности продукции к медицинским изделиям» и получить письменное заключение о принадлежности и классе. Это выводит ключевой риск проекта из зоны догадок; по правилам единого окна такая экспертиза прямо предусмотрена как добровольная процедура до подачи заявления.

Граница между устройством благополучия и медизделием проводит не железо, а декларация производителя (Рекомендация Коллегии комиссии от 12.11.2018 № 25, пункт 5: медицинское предназначение должно быть единственным или основным). Фитнес-браслет с теми же датчиками не является медизделием, потому что производитель заявляет назначение «общее благополучие». Тот же датчик с формулировкой «предназначен для мониторинга состояния пациентов с хроническими заболеваниями» — медизделие. Раз проект сознательно хочет удостоверение, это работает в нашу пользу. Обратная сторона: с момента, как в маркетинге, инструкции, упаковке или в приложении появляются слова «диагностика», «выявление аритмии», «тревога врачу», обратной дороги нет. Сайт и рекламные материалы становятся частью назначения.

### 6.3 Этапы и сроки

Нормативные сроки экспертизы (пункт 53 правил экспертизы):

| Процедура | Норматив |
| --- | --- |
| Экспертиза изделия класса 1 и 2а | не более 90 календарных дней: начальная 10, специализированная 40, лабораторные испытания 30, заключение 10 |
| Экспертиза изделия класса 2б и 3 | не более 100 рабочих дней: начальная 10 рабочих, специализированная 70 календарных, лабораторные 60, заключение 10 |
| Экспертиза без лабораторных испытаний | не более 90 календарных дней |
| Внесение изменений в досье без испытаний | не более 60 календарных дней |
| Ускоренная экспертиза | не более 30 рабочих дней |
| Композитная услуга единого окна | не более 100 рабочих дней |

Реальные сроки отличаются от нормативных: в норматив не входит время на ответы заявителя на запросы экспертизы, а именно они съедают основную часть календаря. Практика консультантов: 6–9 месяцев на класс 2а при досье среднего качества, 3–4 месяца при идеально подготовленном.

Регуляторная карта проекта (базовый сценарий: национальная процедура, класс 2а, без электрокардиограммы, программный модуль во вторую очередь):

| № | Этап | Кто | Срок | Стоимость | Риск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Аудит завода: система качества, европейская маркировка, отчёты испытаний, готовность отдать техфайл | Damumed и технический консультант | 1–2 мес | 1–3 млн тенге | ключевой: завод без системы качества или без права передать техфайл делает проект нереализуемым |
| 1 | Экспертиза принадлежности и класса риска | Национальный центр экспертизы | 2–4 недели | около 50–100 тысяч тенге | заключение «класс 2б» удорожает и удлиняет проект вдвое |
| 2 | Юридическая конструкция: держатель удостоверения, представитель, контракт | юрист и завод | 1–2 мес параллельно | 2–5 млн тенге | схема A отдаёт удостоверение китайцам, схема B требует принять ответственность производителя |
| 3 | Формирование досье: перевод техфайла, инструкция и маркировка на двух языках, клиническая оценка, менеджмент рисков, валидация ПО, кибербезопасность | регуляторный консультант и завод | 3–6 мес | 5–15 млн тенге | главный источник срыва сроков: недостающие протоколы придётся дозаказывать, плюс 2–4 месяца |
| 4 | Договор с центром экспертизы, стопроцентная предоплата, подача заявления | Damumed | 1–2 недели | 355 360 плюс 371 027 тенге и налог 16% | низкий |
| 5 | Начальная и специализированная экспертиза, лабораторные испытания, заключение | центр экспертизы | норматив до 90 дней, реально 5–8 мес | входит в предыдущий пункт | каждый запрос экспертизы — плюс 2–6 недель |
| 6 | Регистрационный сбор и выдача удостоверения, внесение в госреестр | Минздрав | 2–4 недели | 47 575 тенге | низкий |
| 7 | Лицензия или талон уведомления на оптовую реализацию медизделий | разрешительный орган | 1–2 мес параллельно | несущественно | без этого нет льготной ставки налога |
| 8 | Предварительное решение по коду товарной номенклатуры | Комитет госдоходов | 1–2 мес параллельно | несущественно | ошибка в коде рушит льготу |
| 9 | Архитектура данных: сервер в Казахстане, прошивка без телеметрии в Китай, согласия, обезличивание, уведомление уполномоченного органа | Damumed | 2–4 мес параллельно | 5–20 млн тенге | нельзя откладывать: переделка после запуска дороже, нарушение — риск блокировки продукта |
| 10 | Вторая очередь: программный модуль аналитики как самостоятельное медизделие | центр экспертизы, при искусственном интеллекте — песочница национального центра | плюс 12–18 мес | отдельная смета | искусственный интеллект даёт класс 3 автоматически |

Реалистичный срок от подписания контракта до удостоверения:

| Сценарий | Срок |
| --- | --- |
| Идеальный: завод с системой качества, европейской маркировкой и полными отчётами, класс 2а, ускоренный трек | 9–12 месяцев |
| Базовый — планировать по нему: завод с системой качества, часть испытаний дозаказывается, класс 2а, стандартная процедура | 14–18 месяцев |
| Пессимистичный: класс 2б, обязательная система качества и инспекция китайской площадки, либо завод без сертификатов | 24–36 месяцев или нереализуемо |
| Регистрация по правилам Союза | 18–30 месяцев |

Календарный план проекта по этапам: месяцы 0–2 — выбор завода и контракт; месяцы 2–5 — производство первой партии; месяцы 3–9 — испытания и досье; месяцы 9–16 — экспертиза; месяцы 14–18 — удостоверение и старт продаж, параллельно готовность приложения и панели врача.

### 6.4 Стоимость регистрации

Регистрационный сбор в бюджет (при показателе 4 325 тенге): государственная регистрация — 11 показателей, то есть 47 575 тенге; перерегистрация — 5 показателей, 21 625 тенге.

Цены центра экспертизы (приказ № ҚР ДСМ-7, редакция на 28.04.2026, приложение 1, тенге без налога):

| Работа | Класс 1 | Класс 2а | Класс 2б | Класс 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспертиза при государственной регистрации | 308 335 | 355 360 | 396 928 | 457 219 |
| Технические испытания и оценка биологического действия | 264 213 | 371 027 | 405 693 | 519 780 |
| Дополнительно за каждую модификацию | 193 211 | 213 716 | 252 320 | 281 521 |

Дополнительно по национальной процедуре: экспертная оценка технических характеристик — 69 500 тенге; экспертная оценка клинико-технического обоснования — 69 500 тенге; оценка качества путём декларирования — 10 983 тенге.

Ориентир полной сметы под класс 2а, один вариант исполнения, без электрокардиограммы:

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Экспертиза принадлежности и класса | около 50–100 тысяч тенге |
| Экспертиза при регистрации, класс 2а | 355 360 тенге |
| Технические испытания и биологическая оценка | 371 027 тенге |
| Регистрационный сбор | 47 575 тенге |
| Налог на добавленную стоимость на услуги экспертизы (16%) | около 116 тысяч тенге |
| Итого государственная часть | около 0,95–1,0 млн тенге (1 900–2 000 долларов) |
| Испытания на стороне завода и лабораторий, переводы, консультант | 5–20 млн тенге — основная статья |

Государственные сборы в Казахстане не барьер. Барьер — подготовка доказательной базы у китайского завода. В финансовую модель заложено 15 млн тенге на всю регистрацию.

Состав досье. Техническая и эксплуатационная документация, инструкция и макеты маркировки на казахском и русском; доказательства соответствия общим требованиям безопасности (Решение Совета комиссии от 12.02.2016 № 27); протоколы технических испытаний по стандартам электробезопасности и электромагнитной совместимости (IEC 60601-1, 60601-1-2, для домашнего применения 60601-1-11), для пульсоксиметрии — ISO 80601-2-61; биологическая оценка по ISO 10993 (длительный контакт с неповреждённой кожей: цитотоксичность, сенсибилизация, раздражение); клиническая оценка по ISO 14155 либо обзор эквивалентности с данными точности для пульса и кислорода; валидация программного обеспечения с данными о кибербезопасности; управление рисками по ISO 14971; документы производителя.

### 6.5 Требования к производителю: почему класс 2а важен

Решение Совета комиссии от 10.11.2017 № 106, пункт 3: производители медизделий, за исключением производителей изделий класса 1 и нестерильных изделий класса 2а, до представления документов для регистрации обязаны внедрить систему менеджмента качества.

Браслет нестерильный, класс 2а, значит обязательное инспектирование производства при регистрации не требуется. Это огромная экономия: инспекция китайской площадки — это командировка аудиторов и месяцы календаря. Если же изделие уйдёт в класс 2б, система качества обязательна до подачи документов, в досье представляются сертификат ISO 13485 и отчёты о ранее проведённых инспекциях, а плановое инспектирование проводится раз в три года.

Даже при классе 2а сертификат ISO 13485 у завода нужно требовать контрактно: он резко упрощает досье и ограничивает возможную инспекцию проверкой процессов проектирования, производства, выходного контроля и постпродажного мониторинга.

### 6.6 Держатель удостоверения — Damumed

По правилам Союза заявителем является производитель или его уполномоченный представитель; производители из третьих государств обязаны назначить уполномоченного представителя — резидента государства-члена. Китай — третье государство, значит казахстанский представитель обязателен.

| Схема | Держатель удостоверения | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Китайский завод — производитель, Damumed — уполномоченный представитель | китайское юрлицо | проще: завод даёт свой техфайл, свои испытания, свою систему качества | завод контролирует удостоверение; смена поставщика означает регистрацию с нуля; завод может выдать те же права конкуренту |
| B. Собственная марка: казахстанское юрлицо — производитель, китайский завод — производственная площадка | ТОО в Казахстане | удостоверение принадлежит нам, бренд наш, смена площадки — внесение изменений, а не новая регистрация | принимаем ответственность производителя: система качества, техфайл, постпродажный мониторинг, отзывы; конструкция требует проверки юристом |

Принятое решение — схема B (решение владельца 31.08.2026). Она оправдана, если проект рассчитан на несколько лет и на возможную смену поставщиков. Юридическую конструкцию нужно закладывать в контракт с заводом, а не после. Риск, требующий проверки: экспертиза может потребовать указать фактическую площадку производителем.

### 6.7 Программное обеспечение как медизделие

Программное обеспечение признано отдельной категорией медизделий. По пункту 18 Рекомендации № 25 программа является медизделием при соответствии всем четырём критериям: это программа для ЭВМ; она не является составной частью другого медизделия; предназначена производителем для оказания медицинской помощи; результат её действия заключается в интерпретации данных в автоматическом режиме или по заданным медработником параметрам, влияющим на принятие клинических решений.

Не является медизделием: медицинские информационные системы и электронные карты, если не содержат функций интерпретации; программы, шифрующие и передающие данные; программы для обмена сообщениями и записи на приём; программы общего назначения.

Класс определяется пересечением вида информации и категории условий применения:

| Условия применения | 1-й вид информации | 2-й вид | 3-й вид |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория «А» (экстренная помощь, хирургия, высокий риск) | 3 | 2б | 2а |
| Категория «Б» (неотложная помощь, умеренный риск) | 2б | 2а | 1 |
| Категория «В» (плановая помощь, долговременный уход, низкий риск) | 2а | 1 | 1 |

Критическая норма — пункт 45: программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта относится к классу 3. Это самое жёсткое положение всего регулирования для проекта. Определение искусственного интеллекта дано широко: комплекс решений, имитирующий когнитивные функции, включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма, в том числе методами машинного обучения.

Сценарии для раздела в приложении:

| Сценарий | Статус | Класс |
| --- | --- | --- |
| Графики показателей, дневник, экспорт для врача, без интерпретации | не медизделие | — |
| Сравнение с порогами, заданными медработником, подсветка выхода за них | медизделие | вероятно 2а |
| Автоматическая оценка риска и тревога врачу | медизделие | 2а–2б в зависимости от того, требует ли сигнал незамедлительных действий |
| То же на модели машинного обучения | медизделие | 3, безусловно |

Практический вывод — архитектурный. Разделить приложение на два контура. Немедицинский (основное приложение Damumed): визуализация, дневник, напоминания, коммуникация — вне определения медизделия, релизится в обычном темпе. Медицинский (отдельный версионируемый модуль): интерпретация, оценки, тревоги — регистрируется отдельным удостоверением, класс программы присваивается независимо от класса изделия.

И не называть искусственным интеллектом то, что можно реализовать детерминированным алгоритмом. Пороговое правило, статистика по скользящему окну, правила по клиническому протоколу — это класс 2а. Та же функция на градиентном бустинге — класс 3. Разница в цене регистрации и в календаре кратная.

Практика Казахстана. В стране эксплуатируются системы медицинского назначения на искусственном интеллекте: Cerebra AI (ранняя диагностика инсульта по компьютерной томографии, внедрена в 17 поликлиниках столицы и в четырёх областях) и WDSOFT (анализ снимков, подключено 19 медорганизаций Астаны, август 2026). Наличие у них удостоверений требует проверки по государственному реестру. Сформирован маршрут допуска решений на искусственном интеллекте через регуляторную песочницу: заявка в Национальный центр развития здравоохранения — экспертная оценка — пилотирование с заданными метриками — биоэтическая экспертиза — техническая валидация — биомедицинские исследования — оценка технологий здравоохранения — получение удостоверения — выход на рынок. Отечественные изделия удостоверения получают: экзоскелет A.GEAR прошёл испытания и получил удостоверение в феврале 2026 года.

Путь для программного медизделия существует и проходим, но он длиннее и менее формализован, чем для железа. Это отдельный проект на 12 и более месяцев, который не нужно ставить на критический путь запуска браслета.

### 6.8 Персональные данные и медицинская тайна

Локализация. Закон РК «О персональных данных и их защите» от 21.05.2013 № 94-V, статья 12 пункт 2: хранение персональных данных осуществляется в базе, находящейся на территории Республики Казахстан. Позиция регулятора (письмо Комитета по информационной безопасности от 06.05.2024): допускается зеркало за рубежом при условии, что первичная и актуальная база — в Казахстане.

Трансграничная передача (статья 16): осуществляется только в случае обеспечения этими государствами защиты персональных данных; передача в государства, не обеспечивающие защиту, возможна при наличии согласия субъекта и в ограниченном перечне иных случаев. Официального перечня стран, обеспечивающих защиту, в открытом доступе не обнаружено; вопрос о Китае — к юристу.

Новая волна регулирования 2026 года. Цифровой кодекс РК от 09.01.2026 № 255-VIII, в силе с 12.07.2026: цифровые права, право требовать удаления, анонимизации или ограничения обработки, право на пересмотр решений, принятых автоматизированными системами. Закон РК от 24.06.2026 № 326-VIII, основная часть с 25.08.2026: понятия анонимизации, удаления, маскирования и хеширования; закрытый перечень идентификаторов; запрет принятия решений исключительно на основании автоматизированной обработки; реестр нарушений безопасности и реестр операторов; контроль за критически важными цифровыми объектами передан Комитету национальной безопасности.

Запрет решений исключительно на основании автоматизированной обработки напрямую бьёт по сценарию «алгоритм сам ставит пациента в красную зону». В контур обязан быть встроен врач.

Медицинская тайна. Кодекс № 360-VI, статья 273: персональные медицинские данные, информация о факте обращения, состоянии здоровья и диагнозе составляют тайну медицинского работника. Пункт 6: не допускается подключение электронных информационных ресурсов, содержащих персональные медицинские данные, к сетям, связывающим их с другими базами данных, без согласия физических лиц. Данные браслета, привязанные к пациенту, — это медицинская тайна, а не фитнес-метрики.

Следствие для архитектуры. Стандартная схема «браслет — приложение производителя — китайское облако» юридически неисполнима: нарушаются локализация, трансграничная передача и медицинская тайна одновременно. Целевая архитектура: первичное хранилище в Казахстане; прошивка без телеметрии на серверы вендора с правом на аудит трафика и проверкой дампа сетевого трафика на стенде до приёмки партии; не использовать облако производителя как транспорт; отдельные информированные согласия на обработку, на передачу врачу и на трансграничную передачу с возможностью отзыва; обезличивание для аналитики; человек в контуре; уведомление уполномоченного органа при попадании в категорию крупных операторов; кибербезопасность как часть регистрационного досье.

### 6.9 Таможня и налоги

Налог на добавленную стоимость. Статья 394 старого Налогового кодекса, дававшая освобождение для медизделий, утратила силу. С 1 января 2026 года действует Налоговый кодекс РК от 18.07.2025 № 214-VIII, статья 503: базовая ставка 16 процентов; ставка 5 процентов с 1 января 2026 года и 10 процентов с 1 января 2027 года применяется к обороту по реализации и импорту медицинских изделий по перечню Правительства.

Перечень утверждён постановлением Правительства РК от 31.12.2025 № 1204 (в редакции постановления от 24.06.2026 № 542) — 242 товарные позиции. Позиция 211: «Из 9018» — приборы и устройства, применяемые в медицине. Браслет, классифицированный в товарной позиции 9018, попадает в перечень.

Условия применения льготной ставки: лицензия на фармацевтическую или медицинскую деятельность либо талон о приёме уведомления на оптовую реализацию медизделий; при импорте зарегистрированных изделий — регистрационное удостоверение. Нет удостоверения — нет льготы, платится 16 процентов. Регистрация окупается ещё и на налогах.

Таможенные пошлины.

| Код номенклатуры | Описание | Пошлина |
| --- | --- | --- |
| 9018 19 100 0 | аппаратура электродиагностическая для одновременного контроля двух или более параметров | 2% |
| 9018 19 900 0 | аппаратура электродиагностическая прочая (контроль одного параметра) | 0% |

Браслет измеряет пульс, кислород, температуру и активность, то есть два и более параметра, значит наиболее вероятный код — 9018 19 100 0 с пошлиной 2 процента. Перед контрактом подтвердить по действующей редакции тарифа и получить предварительное решение о классификации в Комитете государственных доходов: ошибка в коде рушит и пошлину, и льготу по налогу, поскольку льгота привязана к коду.

Дополнительно: браслет с Bluetooth — радиоэлектронное средство, что может потребовать отдельных процедур подтверждения соответствия по техрегламенту 020/2011 об электромагнитной совместимости. Вопрос не изучался.

### 6.10 Три решения, принятые до контракта

1. 
      Без электрокардиограммы. Она даёт вероятный класс 2б, обязательное инспектирование производства в Китае, плюс 12 месяцев и кратно больше денег. Добавлять вторым удостоверением.

2. 
      Держатель удостоверения — Damumed (схема собственной марки). Переиграть после регистрации нельзя — только новая регистрация.

3. 
      Без искусственного интеллекта в аналитике. Иначе класс 3 без вариантов. Детерминированные правила вместо машинного обучения снижают класс с 3 до 2а.

---

7. Мобильное приложение

### 7.1 Зачем бенчмарк

Браслет без экрана — значит продукт целиком живёт в приложении. Разобраны приложения Whoop, Oura, Ultrahuman, Fitbit (с мая 2026 — Google Health), Apple, Samsung, Garmin, Withings и клинических платформ дистанционного наблюдения. Три вывода, видных сразу по всем продуктам:

1. 
      Продают не данные, а интерпретацию. Whoop сжимает вариабельность ритма, пульс покоя, частоту дыхания, температуру кожи и сон в одно число от 0 до 100. Подписка — это плата за интерпретацию, не за датчик.

2. 
      Все ушли от популяционной нормы к личному базовому уровню. Apple строит типичный диапазон по семи ночам, Oura сравнивает 14-дневное среднее с трёхмесячным, Whoop строит базовую линию температуры по 90 ночам, Garmin даёт статус относительно семидневной базы.

3. 
      Регуляторная граница проходит по формулировкам, а не по алгоритму. В июле 2025 года американский регулятор выдал Whoop предупреждение за функцию оценки давления оптикой. В январе 2026 года выпущена переработанная политика: оптическая оценка давления может остаться благополучием, если продукт не называет болезни, не даёт клинических порогов, не выдаёт постоянных тревог и не ведёт мониторинг хронического заболевания. Всё, что делаем мы, — по другую сторону этой границы, и это позиционирование: нам можно то, чего им нельзя.

### 7.2 Бенчмарк конкурентов

| Продукт | Главный экран | Ключевая идея | Подписка |
| --- | --- | --- | --- |
| Whoop | три числа: восстановление, нагрузка, сон | три уровня раскрытия — статус, тренд, сырые данные; на первом экране ни одного графика; базовая линия температуры по 90 ночам | One 199, Peak 239, Life 359 долларов в год |
| Oura | «одна главная вещь», меняющаяся по времени суток | оценка разбита мини-барами на составляющие; именованные паттерны ночного пульса («гамак», «холм»); температура показывается только как отклонение от нуля | 5,99 доллара в месяц, 69,99–72 доллара в год |
| Ultrahuman | лента модулей вокруг живого объекта | модульность: функции ставятся как плагины, часть платные (детекция аритмии 4,9–6,9 доллара в месяц) | без подписки на базовое, платные модули |
| Fitbit / Google Health | инсайты по времени суток | шесть архетипов сна вместо статистики; личный диапазон по 30 дням; готовность стала бесплатной | 9,99 доллара в месяц, 99,99 доллара в год |
| Apple Vitals | пять метрик против личного коридора | 7 ночей калибровки, отметка «типично» или «выброс», уведомление только если две и более метрики вне диапазона одновременно; синий и розовый вместо красно-зелёного | нет, всё бесплатно |
| Samsung Health | пять столпов, среди них Vitals | уведомление только при значимом отклонении — заявлено прямо как средство против усталости от тревог | бесплатно |
| Garmin | утренняя сводка до подъёма | метафора «заряда батареи» 0–100 понятнее пожилым, чем «восстановление»; снимок здоровья за 2 минуты с выгрузкой для врача | Connect+ 6,99 доллара в месяц; 80% пользователей так и не подписались |
| Withings | здоровье как набор областей | разбор кардиограммы живым кардиологом как часть подписки, среднее ожидание 4 часа | 9,95 доллара в месяц, 99,50 доллара в год |
| Kardia / AliveCor | запись и вердикт | восемь вердиктов, включая «не классифицировано» и «не читается»; разбор кардиологом за 39 долларов, ответ за сутки | KardiaCare Plus 199 долларов в год |
| Клинические платформы | список пациентов у врача | разметка исхода тревоги, отчёт к приёму на один лист, индикатор «данных нет», библиотеки клинических пресетов | контракт с клиникой, около 20 долларов за пациента в месяц |
| СберЗдоровье (Россия) | «задачи по отклонениям» у врача | три способа сбора: Bluetooth, роботизированный обзвон, ручной ввод; те же четыре нозологии; 70 регионов, более 300 тысяч пациентов | госконтракты регионов |

### 7.3 Что перенимаем

1. 
      Личный коридор вместо популяционной нормы. Показываем не «пульс 68», а «выше вашего обычного». Тревога — только когда из коридора выходят две метрики сразу и держатся два-три дня. Методология уже проработана: семидневное скользящее против коридора за 60 дней, значимое изменение равно половине личного коэффициента вариации.

2. 
      Три уровня раскрытия, каждый на своём экране: статус — тренд — сырые данные. Первый экран отвечает на один вопрос без единого графика.

3. 
      Разбивка оценки мини-барами — видно, какая составляющая просела.

4. 
      Честная калибровка. Пока норма не изучена, прямо пишем, сколько ночей осталось, и не показываем оценку. Недостоверные данные подавляем с объяснением причины. Отраслевой ориентир: подавление должно срабатывать на 5–15% дней.

5. 
      Полоса целевого диапазона фоном и таймлайн лекарств под графиком. Проверено исследованием дизайна графика домашнего давления (16 пациентов и 24 врача): цвет полосы считывается с одного взгляда, а связь «сменили препарат — показатель поехал» без таймлайна невидима. Агрессивную подсветку выбросов обе группы отвергли как отвлекающую.

6. 
      Именованные паттерны вместо статистики — «ровный сон», «рваная ночь».

7. 
      Отчёт к приёму по образцу профиля глюкозы (стандарт, разработанный Международным центром диабета): один лист, перцентильный коридор по времени суток, доля времени в целевом диапазоне, коэффициент вариации, дневник событий под графиком.

8. 
      Кнопки против усталости от тревог: «отложить», «не звонить мне», «пациент в стационаре».

9. 
      Модульность по диагнозу — но модули включает врач в системе, а не пациент за деньги.

Цифры про усталость от тревог, которые надо держать перед глазами. Исследование 103 медсестёр дистанционного ухода (BMC Nursing, 2026): усталость от тревог — медиана 3,4 из 5, значимая отрицательная связь с готовностью эскалировать; наличие стандартизированного протокола эскалации значимо повышало эскалацию. Исследование 174 пациентов за 12 месяцев (JMIR Medical Informatics): 30 184 измерения породили 17 293 тревоги, из них 3 646 обработаны вручную; 15% пациентов сгенерировали больше половины ручных тревог; поднятие порога диастолического давления на 5 и систолического на 10 миллиметров сократило бы число тревог вдвое при росте клинических действий всего на 3–4% — экономия 5 973 минут работы медсестры за год. Вывод: порог важнее алгоритма, и нужен персональный шумодав на уровне пациента.

### 7.4 Чего в приложении не будет

Запрещено классом риска:

| Что | Почему нельзя |
| --- | --- |
| Советник на искусственном интеллекте (аналоги Whoop Coach, Oura Advisor, Gemini) | автоматически даёт класс 3; только через регуляторную песочницу, позже. Отдельно: миграция Fitbit показала, что и пользователи такому не рады — приходится листать абзацы, прежде чем увидеть цифры |
| Оценка давления оптикой | Whoop получил предупреждение регулятора США в июле 2025 года ровно за это; наша позиция — браслет не измеряет давление, он напоминает мерить манжетой |
| Предсказание событий моделями машинного обучения | то же, класс 3; наша аналитика — детерминированные коридоры и пороги |
| Формулировки «у вас аритмия», «у вас гипертония» | диагноз в приложении — прямой путь к переклассификации; формулировка «зарегистрирован нерегулярный ритм, покажите врачу» |
| Тревоги реального времени пациенту | поднимают класс с 2а до 2б; тревога — событие для врача |

Не подходит по назначению: нагрузка и тренировочные цели (нашему пациенту после декомпенсации цель по нагрузке — вредный совет), автодетект тренировок и показатели спортивной формы, силовые метрики и пульсовые зоны, «биологический возраст», женские циклы и беременность (средний возраст группы делает их почти пустыми, а регуляторный вес ненулевым), велнес-обвес вроде кофеинового окна и фотографирования еды, соревнования и рейтинги между хрониками, определение хронотипа (90 дней данных ради вывода, который не меняет тактику ведения).

Не подходит по бизнес-модели: обязательная подписка, без которой устройство мертво (у Oura это главная и самая громкая жалоба); отмена подписки только через сайт (репутационный риск Whoop); тёмная тема как основная (решение под спортсмена в 5:30 утра, а не под пациента 68 лет при дневном свете); плотность данных уровня Whoop — цель раздела в том, чтобы пациент открыл, за пять секунд понял «всё в коридоре» и закрыл.

Отдельный урок — миграция Fitbit в Google Health (19–26 мая 2026). Полная замена приложения без возможности отката, массовое недовольство, сравнения с провалом редизайна Sonos. Конкретные претензии: два больших тайла вместо привычного скролла, абзацы текста коуча перед цифрами, пропавшие привычные функции, невозможность отключить коуча и одновременное повышение цены на 20 долларов в год. Для нас это чек-лист «чего не делать»: у Damumed 5,3 млн пользователей, значительная часть — пожилые.

### 7.5 Наши отличия, которых нет ни у кого

Все потребительские продукты упираются в одну стену: они видят данные, но не видят человека. Нет диагноза, нет истории болезни, нет лекарств, нет врача. Максимум — предложить показать PDF врачу или продать разбор кардиограммы за 39 долларов. Клинические платформы врача имеют, но у них нет ни медкарты страны, ни массового приложения у пациента в кармане. У Damumed есть и то, и другое.

1. 
      Связка с медкартой: показатель на фоне диагноза, а не в вакууме. Whoop не знает, что у пользователя сердечная недостаточность. Oura не знает, что вчера сменили дозу. Мы знаем из медицинской информационной системы. Следствие — таймлайн назначений под графиком показателя: «пульс покоя вырос через четыре дня после отмены препарата». Это Damumed может, а Apple нет.

2. 
      Врач на другом конце — штатно, а не за деньги. Withings берёт 99,50 доллара в год за четыре разбора, Kardia — 39 долларов за один. У нас участковый врач и медсестра уже есть, уже наблюдают этих людей, и их работа уже финансируется. Формулировка для пациента: за вашими показателями смотрит ваш врач в вашей поликлинике.

3. 
      Протокол наблюдения по диагнозу, назначаемый врачом. Врач в системе ставит протокол, и приложение перестраивается: у гипертоника на главном давление утром и вечером, у сердечника — вес каждое утро с правилом «плюс два килограмма за три дня — сигнал», у диабетика — глюкоза, у лёгочного больного — одышка и кислород. Одно приложение, разные продукты для разных болезней, состав задаёт медицина, а не покупка.

4. 
      Отчёт к приёму на один лист по стандарту. Эталон существует в диабетологии; для гипертонии, сердечной недостаточности и лёгочной болезни такого не сделал никто.

5. 
      Двуязычие и дизайн под пожилых. Ни один из семи продуктов не локализован на казахский. Требования: кегль основного текста не менее 20 пунктов, критические значения от 30, тач-цели не менее 48 на 48 точек, межстрочный интервал не менее 1,5, линейная навигация без вложенных меню, цвет всегда дублируется словом, вход по индивидуальному номеру без длинной анкеты. Последнее — прямая реакция на отзывы о самом Damumed, где барьер регистрации называют главной претензией.

6. 
      «Не носит браслет» как медицинский факт, а не упрёк. У потребительских продуктов пропуск ношения — просто дырка в графике. Для диспансерной группы факт «пациент девять дней не надевал браслет» — это сигнал, и он должен попадать врачу как задача.

### 7.6 Экраны пациента и врача

Шесть ключевых экранов пациента. «Сегодня» со статусом-светофором и разбивкой по составляющим; «Первая неделя» с честной калибровкой; «Сердце» с ночным пульсом против личного коридора; «Сон» с актограммой и индексом регулярности (для хроников регулярность важнее длительности); «Давление и лекарства» с целевой полосой и меткой смены препарата; «Отчёт к приёму» на один экран. Плюс вкладки «Активность» с персональной целью от врача и «Моё заболевание» с обучающими карточками на русском и казахском.

Главный экран «Сегодня» строится из трёх блоков: статус дня одним индикатором («всё в коридоре» / «есть отклонение, наблюдаем» / «свяжитесь с врачом»), считаемый из ночных данных относительно личного коридора; план измерений на день по протоколу нозологии с честной рамкой комплаенса (браслет напоминает и фиксирует, манжета меряет); ночь и активность с динамикой за семь дней.

Панель врача в системе Damumed. Список наблюдаемых со светофором: зелёные не отвлекают, жёлтые — на контроль медсестры, красные наверх списка с готовым контекстом (что произошло, сколько дней держится, каким вторым сигналом подтверждено). Отдельная строка — «не носит браслет». Карточка пациента к приёму: тренды за 30 и 90 дней, комплаенс, события с прошлого приёма — сводка на один экран, чтобы врач тратил меньше времени, а не больше. Журнал тревог с обязательной разметкой исхода (позвонили, вызвали, ложная) — это и отчётность, и материал для настройки порогов. Отчёты для программы управления заболеваниями и фонда страхования — аргумент для поликлиники закупать. Дедупликация и лимиты: не больше заданного числа тревог на пациента в неделю без подтверждения.

Метрики продукта. Доля ночей с данными (главный прокси ценности, цель не ниже 70%); комплаенс протокола; тревоги на тысячу пациентов в неделю и их предсказательная ценность по разметке врачей; время врача на пациента с браслетом против без (не должно вырасти); удержание 90 дней в рознице и доля активных через 6 месяцев в поликлиниках. Ориентир из американской практики удалённого мониторинга: оплата требует минимум 16 дней передачи данных из 30, лучшие платформы удерживают 88% пациентов на этом уровне.

---

8. Экономика

### 8.1 Якорные допущения и их источники

| Параметр | База | Диапазон | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Партия | 10 000 штук | 5–50 тысяч | решение владельца 31.08.2026 |
| Закупочная цена без электрокардиограммы | 7,5 доллара | 7,4–13 | нижняя граница как переговорная цель: витрины дают 12,59 доллара при 10 тысячах и 10,50 при 3 тысячах |
| Закупочная цена с электрокардиограммой | 26–27 долларов | — | в базовом сценарии не берём: поднимает класс риска |
| Курс доллара | 465 тенге | 440–520 | Нацбанк на 31.08.2026 — 464,77 |
| Логистика Китай — Казахстан | 0,40 доллара за штуку | 0,2–1,0 | оценка: консолидированный железнодорожный груз, устройство с упаковкой около 150 граммов; проверить котировкой экспедитора |
| Пошлина | 2% | 0–2% | код 9018 19 100 0 даёт 2%, код 9018 19 900 0 — 0%; взять предварительное решение |
| Налог при импорте | 5% в 2026, 10% с 2027 | — | зачётный, в марже не участвует, только при наличии удостоверения |
| Упаковка, ремешки, локализация на двух языках | 0,6 доллара | 0,5–1,5 | оценка: простая коробка, вкладыш, без второго ремешка |
| Брак и гарантийный резерв | 3% партии | 2–5% | практика контрактного производства носимых |
| Регистрация (испытания, досье, экспертиза) | 15 млн тенге | 5–20 млн | регуляторное исследование |
| Разработка программной части | 0 тенге | — | решение владельца 31.08.2026: делает команда Damumed в рамках текущих ресурсов |
| Держатель удостоверения | Damumed | — | решение владельца 31.08.2026 |
| Облако и поддержка | 1,5 млн тенге в месяц | 0,5–4 | оценка: хостинг в Казахстане, первая линия поддержки |
| Срок до удостоверения | 14–18 месяцев | 9–36 | регуляторное исследование |

### 8.2 Себестоимость по составляющим

| Составляющая | Сумма |
| --- | --- |
| Цена завода (7,5 доллара) | 3 488 тенге |
| Упаковка и маркировка | 279 тенге |
| Логистика | 186 тенге |
| Пошлина 2% | 73 тенге |
| Итого на складе | 4 026 тенге |
| С резервом на брак 3% | 4 150 тенге |
| При нулевой пошлине (код 9018 19 900 0) | 3 953 тенге |

Налог на добавленную стоимость при импорте (5% в 2026 году для медизделий с удостоверением) зачётный, в себестоимость не входит, но учитывается в денежном потоке — около 223 тенге на штуку при базовых параметрах.

Вложения вне партии: регистрация 15 млн плюс образцы и поездка на завод около 3 млн — итого 18 млн тенге. На первую партию 10 тысяч это плюс 1 800 тенге на устройство. Именно решение делать программную часть силами Damumed позволило опустить цены: раньше эти вложения составляли 78 млн тенге и весили 7 800 тенге на устройство.

### 8.3 Чем оплачивается снижение цены

Три источника, все проверяемые.

1. 
      Разработка силами Damumed — главный рычаг: вложения падают с 78 до 18 млн тенге, то есть с 7 800 до 1 800 тенге на устройство в первой партии.

2. 
      Нижняя граница закупочной цены — 7,5 доллара вместо 9,0. Цель переговоров, реальна при партии от десяти тысяч и упрощённой упаковке.

3. 
      Объём партии. Себестоимость почти не меняется, а вложения раскладываются вдвое: при 20 тысячах штук это 900 тенге на устройство.

### 8.4 Три ценовых уровня

| Уровень | Розница | Подписка | Поликлинике | Мониторинг | Как читается на полке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Базовый (рекомендуется) | 14 990 | 690 | 6 900 | 500 | на треть дешевле Xiaomi Band 10 |
| II. Массовый | 11 990 | 490 | 5 500 | 400 | вдвое дешевле Xiaomi |
| III. Доступный | 9 990 | 390 | 4 500 | 300 | ниже порога в десять тысяч |

Результат к 24-му месяцу, млн тенге, и требования к объёму:

| Уровень | Партия 10 тыс | Партия 20 тыс | Партия 30 тыс | Минимальная партия | Предел закупочной цены | Выручка сервиса в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | +20,0 | +93,9 | +167,9 | 7 500 штук | 11,5 доллара | 4,1 млн тенге |
| II | −3,4 | +47,2 | +97,8 | 10 750 штук | 12,4 доллара | 3,2 млн тенге |
| III | −20,8 | +12,5 | +45,7 | 16 250 штук | 8,8 доллара | 2,5 млн тенге |

Каждый шаг вниз по цене оплачивается объёмом партии. Уровень III при партии 10 тысяч даёт минус 20,8 млн тенге и окупаемость на 46-м месяце; он же оставляет узкий запас по закупке (8,8 доллара — внутри обычного переговорного разброса). Разница в сервисной выручке за три года после распродажи: 148 млн тенге на уровне I против 88 млн на уровне III, то есть 60 млн — больше, чем вся прибыль от первой партии.

### 8.5 Все просчитанные сценарии

| Сценарий | Поликлинике / розница / подписка | Результат за 24 мес | Окупаемость |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Низкие цены, 10 тысяч | 9 900 / 19 990 / 990 | +55,8 млн тенге | месяц 19 |
| B. Низкие цены, 20 тысяч | 9 900 / 19 990 / 990 | +165,5 млн тенге | месяц 18 |
| C. Минимальные цены, 10 тысяч — рекомендуется | 6 900 / 14 990 / 690 | +20,0 млн тенге | месяц 21 |
| D. Минимальные цены, 20 тысяч | 6 900 / 14 990 / 690 | +93,9 млн тенге | месяц 19 |
| E. Устройство почти по себестоимости | 4 900 / 9 990 / 990 | +3,8 млн тенге | месяц 24 |
| Ж. Прежние высокие цены (для сравнения) | 35 000 / 39 990 / 2 990 | +251,0 млн тенге | месяц 18 |

### 8.6 Предел снижения цены

Минимальная цена, при которой первая партия 10 тысяч выходит в плюс за 24 месяца, зависит от того, что именно снижается:

| Что снижаем | Предел |
| --- | --- |
| Только розницу, поликлинику держим на 6 900 | 7 350 тенге |
| Только цену поликлинике, розницу держим на 14 990 | 4 050 тенге |
| Обе цены пропорционально (поликлинике — половина розницы) | 11 050 тенге розница, 5 525 поликлинике |
| Обе пропорционально при партии 20 тысяч | около 6 500 тенге розница |

Опускаться к пределам не стоит: там устройство начинает финансироваться из сервиса, а сервис ещё не проверен на живых поликлиниках.

### 8.7 Чувствительность к закупочной цене

При рекомендованных ценах проект остаётся в плюсе до закупочной цены 11,5 доллара. Это красная черта переговоров с заводом.

| Закупочная цена | Результат за 24 месяца |
| --- | --- |
| 7,0 доллара | +22,3 млн тенге |
| 7,5 доллара (план) | +20,0 млн тенге |
| 9,0 доллара | +12,8 млн тенге |
| 10,0 доллара | +8,1 млн тенге |
| 11,0 доллара | +3,4 млн тенге |
| 12,0 доллара | −1,4 млн тенге |

### 8.8 Чувствительность к размеру партии

Размер партии решает больше, чем цена: вложения в 18 млн тенге не раскладываются на малый объём.

| Партия | Результат за 24 месяца |
| --- | --- |
| 5 тысяч | −17,0 млн тенге |
| 10 тысяч | +20,0 млн тенге |
| 15 тысяч | +56,9 млн тенге |
| 20 тысяч | +93,9 млн тенге |
| 30 тысяч | +167,9 млн тенге |
| 50 тысяч | +315,8 млн тенге |

Минимальная жизнеспособная партия при уровне цен I — 7 500 штук; заказ в 10 000 даёт запас и совпадает с минимальными партиями заводов из короткого списка.

### 8.9 Денежный поток по этапам

Микс первой партии по умолчанию: 70% поликлиникам (7 000 штук в 5–8 поликлиник) и 30% в розницу (3 000 штук).

- Месяцы 1–15 — вложения без выручки: производство, регистрация, разработка программной части силами Damumed. Единовременно расходуются 18 млн тенге на регистрацию и образцы и около 40 млн на партию. - Месяц 16 — получение удостоверения, старт продаж. Продажи растекаются на шесть месяцев. - Месяц 21 — выход в ноль. - Месяц 24 — накопленный результат плюс 20,0 млн тенге. - Месяц 36 — накопленный результат около 51 млн тенге за счёт выручки от мониторинга и подписок, которая не заканчивается вместе с партией.

Повторная выручка при распроданной партии — около 4,1 млн тенге в месяц. Расходы на облако и поддержку заложены в 1,5 млн тенге в месяц.

### 8.10 Обоснование цены мониторинга

Цена 500 тенге за пациента в месяц подобрана так, чтобы возражение «дорого» снималось арифметикой: это менее трети комплексного подушевого норматива (около 1 675 тенге на прикреплённого в месяц) и в 9,6 раза дешевле одного аутсорсного вызова скорой (4 800 тенге). Альтернатива для торга: аренда за 900 тенге за пациента в месяц всё включено, устройство остаётся нашим — нулевой капитальный барьер для поликлиники.

Цена 6 900 тенге за устройство поликлинике даёт маржу около 2 750 тенге и не требует сложных бюджетных процедур: оснастить целый участок можно за деньги, сопоставимые с одним тонометром на кабинет.

Розничная цена 14 990 тенге выбрана вопреки рекомендации рыночного исследования (39 990– 49 990 тенге «за пустую полку»). Выбрана обратная стратегия: цена на треть ниже Xiaomi Smart Band 10, что даёт рекламное утверждение, которое невозможно перебить — медицинское изделие с регистрационным удостоверением дешевле обычного фитнес-браслета.

---

9. Риски и что с ними делать

| Риск | Вероятность и вес | Чем снимается |
| --- | --- | --- |
| Завод не даёт доступ к данным или документацию для регистрации | ключевой, блокирующий | проверка до предоплаты: комплект разработчика и техническое досье — условие контракта, а не пожелание; запрос предложения рассылается шести заводам, образцы заказываются у трёх |
| У завода нет системы менеджмента качества | высокий для двух из трёх кандидатов | либо выбираем J-Style (сертификат есть), либо регистрируем через собственную систему качества с заводом как контрактным производителем; при классе 2а инспекция не требуется |
| Экспертиза относит изделие к классу 2б | средний, удорожает и удлиняет вдвое | запуск без электрокардиограммы и без тревог реального времени; предварительная платная экспертиза принадлежности и класса до подписания контракта |
| Регистрация затянется дольше 18 месяцев | средний | выбор завода с европейской маркировкой открывает ускоренную экспертизу до пяти рабочих дней на начальном этапе; удостоверение бессрочное, повторно платить не придётся |
| Закупочная цена выше плана | средний | запас держит до 11,5 доллара; выше — поднимаем розницу до 19 990 тенге, она всё равно ниже Xiaomi |
| Поликлиники не готовы платить за мониторинг | средний, проверяемый заранее | два-три разговора с главными врачами до заказа партии; при отказе модель разворачивается в розницу, где маржа втрое выше |
| Пациенты не носят браслет | средний | пилот на 500–1 000 штук в одной-двух поликлиниках; показатель — доля ночей с данными, цель не ниже 70%; механика удержания перенимается у платформ удалённого мониторинга (напоминания, звонок медсестры после двух пропусков, подключение родственника) |
| Врачи тонут в тревогах и перестают их разбирать | высокий при плохом дизайне | пороги важнее алгоритма: сдвиг порога режет поток вдвое; персональный шумодав на уровне пациента; кнопки «отложить», «не звонить», «в стационаре»; обязательная разметка исхода |
| Прошивка отправляет телеметрию в китайское облако | высокий, юридически критичный | прямое обязательство завода собрать сборку без внешних адресов, право на аудит, снятие дампа сетевого трафика на стенде до приёмки партии |
| Ошибка в коде товарной номенклатуры | средний | предварительное решение о классификации в Комитете государственных доходов до контракта: ошибка рушит и пошлину, и льготу по налогу |
| Изменение регуляторики (переход на правила Союза) | низкий до 31.12.2027 | окно национальной процедуры открыто ещё около 16 месяцев, удостоверение бессрочное |
| Появление конкурента с удостоверением | низкий | повторить связку «удостоверение плюс интеграция с медкартой плюс панель врача» стоит тех же 18 месяцев |

---

10. Что даёт проект

Проект ставит Damumed в позицию, которую в Казахстане никто не занял: единственное носимое устройство со статусом медицинского изделия, встроенное в медицинскую карту и рабочее место врача, и при этом дешевле массового фитнес-браслета.

Поликлиники получают инструмент исполнения новых требований приказа № ҚР ДСМ-39 по дистанционному наблюдению, объективные данные для сегментации пациентов в программе управления заболеваниями и прямое влияние на 50 из 100 баллов стимулирующего компонента.

Пациенты получают прибор с медицинским надзором за цену, которая не требует раздумий, и врача, который смотрит за показателями штатно, а не за отдельные деньги.

Компания получает повторную выручку от мониторинга и подписок поверх продаж устройств — около 4,1 млн тенге в месяц при распроданной партии, и эти деньги не заканчиваются вместе с партией. Первая партия окупается менее чем за два года.

Стратегически созданная инфраструктура — регистрационное удостоверение, интеграция с медицинской системой, панель врача и обезличенный поток медицинских данных — становится барьером для любого следующего игрока: повторить её стоит тех же восемнадцати месяцев.

---

11. Пробелы данных: что предстоит уточнить

### 11.1 Клиническая статистика — запрос в Национальный научный центр развития здравоохранения

Текст запроса подготовлен (`docs/zapros-nnczrz.md`). Закрывает семь позиций:

1. 
      Численность на диспансерном учёте по кодам: сердечная недостаточность (I50), мерцательная аритмия (I48), гипертензия (I10–I15), диабет 2 типа (E11), лёгочная болезнь (J44) и астма (J45). По сердечной недостаточности последняя цифра — 37 485 за 2018 год, устарела; по мерцательной аритмии республиканской цифры нет вообще, а это главный сценарий скрининга.

2. 
      Возрастной разрез — доля лиц 65 лет и старше по этим классам. Нужен для группы «гипертензия 65 плюс»; сейчас доля 25% внутри группы гипертензии — наша оценка.

3. 
      Текущее число участников программы управления заболеваниями и охват. Последние открытые данные — 1 174 533 человека и 57% за 2022 год.

4. 
      Порядок оплаты дистанционного наблюдения: есть ли отдельный тариф или услуга покрывается подушевым нормативом. Приказ № ҚР ДСМ-12 услугу предусматривает, но самого тарифа в приказе о тарифах найти не удалось. Смежный ориентир: консультативно-диагностическая помощь в дистанционном формате оплачивается по половине тарифа очной услуги.

5. 
      Средняя стоимость случая госпитализации по клинико-затратным группам при декомпенсации сердечной недостаточности и обострении лёгочной болезни. Без неё нельзя посчитать окупаемость в тенге казахстанскими цифрами вместо мировых.

6. 
      Завершённые и действующие пилоты с носимыми устройствами в первичном звене. Известен только пилот в Астане 2018 года на 210 пациентов.

7. 
      Показатели стимулирующего компонента по динамическому наблюдению: методика расчёта и фактические значения в среднем по республике.

Дополнительно: статистический сборник центра «Здоровье населения РК в 2025 году» вышел около 26.05.2026, самого документа получить не удалось — там должны быть таблицы, закрывающие пункты 1 и 2.

### 11.2 Производство — запрос предложения и образцы

- Реальная закупочная цена по нашей спецификации. Все цифры в модели — витринные ориентиры либо нижняя граница как переговорная цель. Шаблон запроса готов, не отправлен. - Минимальная партия и цена Wonlex — публично не раскрыты. - Наличие ISO 13485 у Eternity и Wonlex — не подтверждено; прямой вопрос в запросе. - Реальный состав данных, отдаваемых комплектом разработчика — проверяется только на образцах. Для Wonlex часть проверки можно сделать заранее по публичному репозиторию. - Готовность завода передать технический файл и подписывать документы для регулятора — многие производители отказываются раскрывать конструкцию, и это блокер. - Котировка экспедитора по логистике вместо оценки 0,40 доллара за штуку.

### 11.3 Коммерческая проверка — разговоры с главными врачами

Готовность поликлиник платить 500 тенге за пациента в месяц — ключевое непроверенное допущение всей модели. Проверяется двумя-тремя разговорами до заказа партии; прямой доступ у владельца есть. Заодно проверяется цена устройства 6 900 тенге и альтернативная схема аренды за 900 тенге в месяц.

Отдельно: фактические комиссии Kaspi по нашей категории и полная нагрузка канала — по котировке, а не по публичному прайсу.

### 11.4 Юридические вопросы

1. Консолидированный текст Соглашения Союза о медизделиях в редакции Протокола от 29.12.2025: что стало со сроком внесения изменений в национальные регистрационные документы.

2. Точные цены центра экспертизы по национальной процедуре (приложение 2 приказа № ҚР ДСМ-7; в отчёте приведены цены приложения 1, по правилам Союза).

3. Существует ли официальный перечень государств, обеспечивающих защиту персональных данных, и входит ли туда Китай.

4. Пороги отнесения оператора персональных данных к крупным (обязанность уведомления с 25.08.2026).

5. Наличие в государственном реестре зарегистрированных программных медизделий — проверка по реестру, заодно формальное подтверждение отсутствия конкурентов среди носимых устройств.

6. Требования техрегламента 020/2011 по электромагнитной совместимости и порядок нотификации Bluetooth-устройства — не изучались.

7. 
      Допустима ли в практике центра экспертизы конструкция «производитель — казахстанское ТОО, производственная площадка — китайский завод» для целей регистрации. Это условие принятой схемы B, и оно не подтверждено.

8. Точная стоимость услуги «экспертиза принадлежности продукции к медицинским изделиям».

9. Нужно ли отдельное удостоверение на программный модуль и когда именно он пересекает границу медизделия.

### 11.5 Продуктовые открытые вопросы

- Конкретные пороги протоколов наблюдения по четырём нозологиям — с клиницистами на этапе пилота. - Владелец продукта на стороне Damumed и команда мобильной разработки. - Название раздела в приложении и окончательный тариф розничной подписки.